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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	30.12.2025
	
	№
	96


г.Новосокольники
Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новосокольнического муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», Законом Псковской области от 05.03.2025 №2598-ОЗ «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Новосокольнического муниципального района Псковской области», Администрация Новосокольнического муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новосокольнического муниципального округа».

2. Финансовому управлению Администрации Новосокольнического муниципального округа при разработке бюджета учитывать расходы на муниципальную программу «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новосокольнического муниципального округа».

3.Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» - http://pravo.pskov.ru и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Новосокольнического муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01 января 2026 года.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новосокольнического 

муниципального округа                                                                   В.А.Новиков
Утверждена

постановлением Администрации Новосокольнического 

муниципального округа

от 30 декабря 2025 года № 96
муниципальная программа 

«Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новосокольнического муниципального округа»

2025 год

г.Новосокольники

I.Паспорт
муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новосокольнического муниципального округа» 

	Ответственный исполнитель муниципальной программы
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа

	Соисполнители муниципальной программы
	Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа

	Период реализации муниципальной программы
	2026-2030 гг.

	Цель (и) муниципальной программы 
	Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры

	Направления (подпрограммы) муниципальной программы
	1. Создание условий для сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании;

2.Повышение безопасности дорожного движения;

3.Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Источники
	Всего

(тыс.руб.)
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	54018,0
	17811,0
	18006,0
	18201,0
	-
	-

	
	местный бюджет
	68031,7
	19176,9
	24167,8
	24687,0
	-
	-

	
	иные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	всего по источникам
	122049,7
	36987,9
	42173,8
	42888,0
	-
	-

	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственной программой Российской Федерации/государственной программой Псковской области
	1. Национальная цель развития Российской Федерации - «Комфортная и безопасная среда для жизни».  Показатели указанной национальной цели:

- увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог – не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения – не менее чем до 60 процентов;

-снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года;

- увеличение к 2030 году в агломерациях и городах доли парка общественного транспорта, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, не менее чем до 85 процентов.

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Показатели указанной государственной программы:

- Доля инфраструктуры Единой опорной транспортной сети в нормативном состоянии составит к 2030 году не менее 85 процентов;

- Достижение в 2030 году цели Программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы» с целью сокращения числа происшествий на транспорте на единицу транспортных средств на 16, 1 процента относительно уровня 2021 года;

- повышение доступности качественных транспортных услуг для обеспечения транспортной подвижности населения.

3. Государственная программа Псковской области «Развитие транспортной системы». Показатели указанной государственной программы:

- Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям;

- Доля пассажирооборота на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на уровне не ниже 276,8 тыс. пасс.-км (в текущем году к уровню 2022 года);

- Доля пассажирооборота на маршрутах регулярных перевозок автомобильным транспортом на уровне не ниже 276,8 тыс. пасс.-км (в текущем году к уровню 2022 года).


2. Показатели муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории 
Новосокольнического муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя <2>
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение <3>
	Планируемое значение показателя

 по годам
	Ответственный за достижение показателя
	Документ <4>
	Связь с показателями национальных целей <5>

	
	
	
	
	значение
	2024

год
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	1.Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем развития современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры

	1.
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	«МП»
	Процент
	17,8
	2024
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Решение Собрания депутатов Новосокольнического района от 24.02.2022 №199/43 «Об утверждении Стратегии социально-экономичесчкого развития муниципального образования «Новосокольнический район» на период до 2030 года»
	-

	2.
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения).
	«МП»
	Процент
	17,8
	2024
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	
	

	3
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального округа
	«МП»
	Процент
	5,8
	2024
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	5,8
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	
	-


3. Структура муниципальной программы «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новосокольнического муниципального округа»

	№

п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	 Направление (подпрограмма) «Создание условий для сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»

	
	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий:

Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Срок реализации: 2026-2030 годы

	1.1.1.
	Задача 1.

Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования


	Реализованы мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленные на обеспечение проезжаемости и безопасности
	Процент протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

	2.
	Направление (подпрограмма) «Повышение безопасности дорожного движения»

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»

	
	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий:

Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Срок реализации: 2026-2030 годы

	2.1.1
	Задача 1.

Организация безопасности дорожного движения в муниципальном образовании


	Реализованы мероприятия по безопасности дорожного движения
	Количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности

	3.
	Направление (подпрограмма) «Совершенствование транспортного обслуживания на территории муниципального образования»

	3.1
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование транспортного обслуживания на территории муниципального округа»

	
	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий:

Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Срок реализации: 2026-2030 годы

	3.1.1
	Задача 1.

Обеспечение транспортного обслуживания обучающихся общеобразовательных организаций
	Организован подвоз обучающихся общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия
	Количество поездок школьников на внеклассные мероприятия


4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 

«Развитие транспортного обслуживания населения на территории 
Новосокольнического муниципального округа»

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новосокольнического муниципального округа» (всего), в том числе:
	36987,9
	42173,8
	42888,0
	-
	-
	122049,7

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	17824,5
	18019,5
	18201,0
	-
	-
	54045,0

	Местный бюджет
	19163,4
	24154,3
	24687,0
	-
	-
	68004,7

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.Направление «Создание условий для сохранения и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» (всего), в том числе:
	35014,4
	40217,3
	40945,0
	-
	-
	116176,7

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	16471,0
	16666,0
	16861,0
	-
	-
	49998,0

	Местный бюджет
	18543,4
	23551,3
	24084,0
	-
	-
	66178,7

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании» (всего), в том числе:
	35014,4
	40217,3
	40945,0
	-
	-
	116176,7

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	16471,0
	16666,0
	16861,0
	-
	-
	49998,0

	Местный бюджет
	18543,4
	23551,3
	24084,0
	-
	-
	66178,7

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1.Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности, разработка проектно-сметной документации (всего), в том числе:
	18377,0
	23383,0
	24084,0
	-
	-
	65844,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	18377,0
	23383,0
	24084,0
	-
	-
	65844,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.Осуществление дорожной деятельности (всего), в том числе:
	16637,4
	16834,3
	16861,0
	-
	-
	50332,7

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	16471,0
	16666,0
	16861,0
	-
	-
	49998,0

	Местный бюджет
	166,4
	168,3
	-
	-
	-
	334,7

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Направление «Повышение безопасности дорожного движения» (всего), в том числе:
	17,0
	-
	-
	-
	-
	17,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	17,0
	
	
	
	
	17,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения» (всего), в том числе:
	17,0
	-
	-
	-
	-
	17,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	17,0
	-
	-
	-
	-
	17,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.Снижение уровня аварийности и травматизма на дорогах муниципального округа (всего), в том числе:
	10,0
	-
	-
	-
	-
	10,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	10,0
	
	
	
	
	10,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.Участие команды школьников муниципального округа в соревнованиях по безопасности дорожного движения (всего), в том числе:
	7,0
	-
	-
	-
	-
	7,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	7,0
	-
	-
	-
	-
	7,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3.Информирование граждан о дорожной ситуации, планируемых и проводимых дорожных работах через средства массовой информации и с использованием электронных сервисов (всего), в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.Направление «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования» (всего), в том числе:
	1956,5
	1956,5
	1943,0
	-
	-
	5856,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	1340,0
	1340,0
	1340,0
	-
	-
	4020,0

	Местный бюджет
	616,5
	616,5
	603,0
	-
	-
	1836,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального округа» (всего), в том числе:
	1956,5
	1956,5
	1943,0
	
	
	5856,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	1340,0
	1340,0
	1340,0
	-
	-
	4020,0

	Местный бюджет
	616,5
	616,5
	603,0
	-
	-
	1836,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1.Осуществление перевозки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию (всего), в том числе:
	603,0
	603,0
	603,0
	-
	-
	1 809,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	603,0
	603,0
	603,0
	-
	-
	1 809,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.2.Осуществление организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы, между поселениями до образовательной организации и обратно (всего), в том числе:
	1353,5
	1353,5
	1340,0
	-
	-
	4047,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	1340,0
	1340,0
	1340,0
	-
	-
	4020,0

	Местный бюджет
	13,5
	13,5
	-
	-
	-
	27,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-


СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

1.Характеристика текущего состояния и основные показатели уровня развития сферы муниципального управления 

Важнейшей задачей развития экономики округа, определенной в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Новосокольнический район» на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Новосокольнического района от 24.02.2022 №199/43, является развитие дорожного хозяйства.

Сеть автомобильных дорог – важнейший элемент экономики муниципального округа. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием перехода к экономическому росту, повышения уровня и улучшения условий жизни населения. Автомобильные дороги являются важнейшей составляющей транспортной инфраструктуры. 

Парк автотранспортных средств увеличивается на 7-10 % в год. Дорожная сеть района в настоящее время не соответствует политическим, социальным, экономическим потребностям общества. 

Большая часть дорог, более 85% от общей сети автодорог общего пользования, имеет низкие показатели по транспортно-техническим характеристикам.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования «Новосокольнический муниципальный округ» составляет 588,179 км, в том числе протяженность автомобильных дорог и мостов с твердым покрытием (асфальтобетонное, песчано-гравийная смесь) составляет 116,174 км, автомобильные дороги и мосты с грунтовым покрытием – 472,005 км.

По состоянию на 1 января 2024 года на автомобильных дорогах общего пользования района имеется 43 мостовых сооружения, общей протяженностью 279,8 погонных метра, все они смешанной конструкции.

Особенностью района является сложный пересеченный рельеф местности, большое количество рек и ручьев, пересекаемых автодорогами, слабые грунты, близкое залегание грунтовых вод и мало прочные местные строительные  материалы. 

За последние 20 лет численность населения округа сократилась до 11,2 тыс.чел. или более чем на четверть. Отсутствие подъездных автодорог – является причиной оттока населения из сельской местности. По этой же причине забрасываются или резко теряют продуктивность прилегающие сельскохозяйственные угодья, что является одной из причин деградации агропромышленного комплекса.

Основными целями дорожной политики Администрации Новосокольнического муниципального округа  является: 

- создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автодорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния.

Сегодня автотранспортная сеть района обеспечивает внутрирайонные и региональные связи, является важнейшим элементом социальной и производственной инфраструктуры и оказывает непосредственное влияние на показатели социально-экономического развития. Ее значение будет постоянно возрастать.

Для достижения поставленной цели должен быть решен ряд задач посредством выполнения разработанных программных мероприятий.

Ряд участков автомобильных дорог, составляющих основные направления опорной автодорожной сети района, требуют реконструкции.

2.Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ

Муниципальная политика в сфере реализации муниципальной программы направлена на достижение национальной цели, установленной Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» - комфортная и безопасная среда для жизни.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы соответствуют стратегическим приоритетам, установленным постановлением Правительства РФ от 20.12.2017№ 1596 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы», постановлением Правительства Псковской области от22.12.2023 № 505 «О государственной программе Псковской области «Развитие транспортной системы».

Приоритетом муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является создание комфортной среды для жизни.

Целью муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы является обеспечение снижения доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям.

Целями муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы являются:

- обеспечение к 2030 году доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям не более 73% процентов в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- снижение к 2030 году доли населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа, в общей численности населения муниципального района до 5 процентов.

3.
Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления

Задачей муниципальной программы является:

- обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования.

Задача муниципальной программы направлена на сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования.

Способами эффективного решения задач муниципального управления в рамках муниципальной программы являются:

1) реализация ответственным исполнителем муниципальной программы полномочий в области дорожной деятельности;

2) реализация иных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 

«Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»

1. Основные положения

	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий:
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	«Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новосокольнического муниципального округа»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 
«Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»

	№ п/п
	Наименование показателей/задачи
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Планируемое значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования»

	1.1.
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	 «МП» «КПМ»
	%
	17,8
	2024
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	17,8
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа

	1.2
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
	МП» «КПМ»
	%
	75
	2024
	75
	75
	75
	74
	73
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 

«Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования»

	1.
	Мероприятие (результат) 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности, разработка проектно-сметной документации
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	588,179
	2024
	588,179
	588,179
	588,179
	588,179
	588,179

	2.
	Мероприятие (результат) 

Осуществление дорожной деятельности
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, вводимых в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта
	км
	0,595
	2024
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75
	0,75


4. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Обеспечение сохранности и развития автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования»
	X
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 116176,7

2026г – 35014,4

2027г – 40217,3

2028г – 40945,0
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 

Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них, нацеленное на обеспечение их проезжаемости и безопасности, разработка проектно-сметной документации
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 65844,0

2026г – 18377,0

2027г – 23383,0

2028г – 24084,0
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.1.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.1.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.2.
	Мероприятие (результат) 

Осуществление дорожной деятельности
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 50332,7

2026г – 16637,4

2027г – 16834,3

2028г –16861,0
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.2.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»
1. Основные положения

	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий:
	Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	«Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новосокольнического муниципального округа»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»

	№ п/п
	Наименование показателей/задачи
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Планируемое значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Организация безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»

	1.1.
	Количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности
	 «МП» «КПМ»
	Чел.
	3
	2024
	3
	3
	3
	3
	3
	Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Организация безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»

	1.
	Мероприятие (результат) 

Снижение уровня аварийности и травматизма на дорогах муниципального округа
	Текущая деятельность
	Проведение мероприятий по изучению правил дорожного движения в образовательных учреждениях
	Ед.
	4
	2024
	4
	4
	4
	4
	4

	2.
	Мероприятие (результат) 

Участие команды школьников муниципального округа в соревнованиях по безопасности дорожного движения
	Текущая деятельность
	Количество школьников, принявших участие в соревновании
	Чел.
	4
	2024
	4
	4
	4
	4
	4

	3.
	Мероприятие (результат)

Информирование граждан о дорожной ситуации, планируемых и проводимых дорожных работах через средства массовой информации и с использованием электронных сервисов
	Текущая деятельность
	Размещение информации
	да/нет
	да
	2024
	да
	да
	да
	да
	да


4. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Повышение безопасности дорожного движения»

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Организация безопасности дорожного движения в муниципальном образовании»
	X
	Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 17,0

2026г – 17,0

2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 

Снижение уровня аварийности и травматизма на дорогах муниципального округа
	Контрольные точки не устанавливаются
	Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 10,0

2026г – 10,0

2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 

Участие команды школьников муниципального округа в соревнованиях по безопасности дорожного движения
	Контрольные точки не устанавливаются
	Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 7,0

2026г – 7,0

2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.3
	Мероприятие (результат)

Информирование граждан о дорожной ситуации, планируемых и проводимых дорожных работах через средства массовой информации и с использованием электронных сервисов
	Контрольные точки не устанавливаются
	Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 0,0

2026г – 0,0

2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х


ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 

«Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального округа»

1. Основные положения

	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий:
	Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	«Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новосокольнического муниципального округа»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

«Совершенствование транспортного обслуживания на территории муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование показателей/задачи
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Планируемое значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Обеспечение транспортного обслуживания обучающихся общеобразовательных организаций»

	1.1.
	Количество поездок школьников на внеклассные мероприятия
	 «МП» «КПМ»
	Ед.
	20
	2024
	18
	18
	18
	18
	18
	Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Совершенствование транспортного обслуживания на территории муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Обеспечение транспортного обслуживания обучающихся общеобразовательных организаций»

	1.
	Мероприятие (результат) 

Осуществление перевозки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество обучающихся, принявших участие во внеклассных мероприятиях
	Чел.
	465
	2024
	410
	410
	410
	410
	410

	2.
	Мероприятие (результат) 

Осуществление организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы, между поселениями до образовательной организации и обратно
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество организованных маршрутов по бесплатной перевозке обучающихся
	Ед.
	1
	2024
	1
	1
	1
	1
	1


4. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Совершенствование транспортного обслуживания на территории муниципального округа»

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Обеспечение транспортного обслуживания обучающихся общеобразовательных организаций»
	X
	Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 5856,0

2026г – 1956,5

2027г – 1956,5

2028г –1943,0
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 

Осуществление перевозки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и сопровождающих их лиц на внеклассные мероприятия и итоговую аттестацию
	
	Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 1809,0

2026г – 603,0

2027г – 603,0

2028г –603,0
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1.Заключение договоров общеобразовательными организациями на перевозку обучающихся
	01.02.
	
	Х
	Подписанные договора

	1.1.2
	Контрольная точка 2.Произведена оплата за оказанные услуги по заключенным договорам
	31.12.
	
	Х
	Платежные поручения

	1.2.
	Мероприятие (результат) 

Осуществление организации бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих основные образовательные программы, между поселениями до образовательной организации и обратно
	Х
	Управление образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 4047,0

2026г – 1353,5

2027г – 1353,5

2028г – 1340,0
	Х

	1.2.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.2.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.2.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения


Методика расчета и источники информации о значениях показателей муниципальной программы и структурных элементов 

муниципальной программы

«Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новосокольнического муниципального округа»

	№

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Формула расчета показателя
	Базовые показатели для расчета показателя
	Источник исходных данных для расчета значения показателя

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Муниципальная программа «Развитие транспортного обслуживания населения на территории Новосокольнического муниципального округа»

	1.1.
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Процент
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием / общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения * 100
	 17,8
	Постановление Администрации Новосокольнического муниципального округа

	1.2.
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	Процент
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям / общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения * 100
	17,8
	Постановление Администрации Новосокольнического муниципального округа

	1.3.
	Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа
	Процент
	Численность населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром муниципального округа / общая численность населения муниципального округа * 100
	5,8
	Формы статистической отчетности

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Сохранение и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном образовании»

	2.1.
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям
	Процент
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям / общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения * 100
	75,0
	Отчет 1-ФД

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения»

	3.1.
	Количество детей, пострадавших в результате ДТП по собственной неосторожности
	Чел.
	Абсолютное значение
	Х
	Информация 

МО МВД России «Новосокольнический»



	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование транспортного обслуживания населения на территории муниципального округа»

	4.1.
	Количество поездок школьников на внеклассные мероприятия
	Ед.
	Абсолютное значение
	Х
	Данные общеобразовательных организаций округа

	


______________

