4

[image: image1.png]



ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	24.04.2026
	
	№
	249


г.Новосокольники

О внесении изменений в постановление Администрации Новосокольнического муниципального округа от 13.02.2026 №37 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства   Новосокольнического муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Администрации Новосокольнического муниципального округа от 26.12.2025 №55 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Новосокольнического муниципального округа», Администрация Новосокольнического муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации Новосокольнического муниципального округа от 13.02.2026 №37 «Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства   Новосокольнического муниципального округа» следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства   Новосокольнического муниципального округа» раздел «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в следующей редакции:

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Источники
	Всего

(тыс.руб.)
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	федеральный бюджет
	2100,0
	-
	2100,0
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	5352,2
	2137,0
	1618,2
	1597,0
	-
	-

	
	местный бюджет
	55437,2
	22117,3
	17572,9
	15747,0
	-
	-

	
	иные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	всего по источникам
	62889,4
	24254,3
	21291,1
	17344,0
	-
	-


1.2.Раздел муниципальной программы 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства   Новосокольнического муниципального округа» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
1.3.В паспорте комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» раздел 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.4.В паспорте комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» раздел 4 «План реализации  комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.5. В паспорте комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» раздел 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.6. В паспорте комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» раздел 4 «План реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» - http://pravo.pskov.ru и разместить на официальном сайте Новосокольнического муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Новосокольнического муниципального округа Грищенкова И.А.
Глава Новосокольнического 

муниципального округа                                                                   В.А.Новиков
Приложение №1

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 24 апреля 2026 года № 249
«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства   Новосокольнического муниципального округа»

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Новосокольнического муниципального округа» (всего), в том числе:
	24254,3
	21291,1
	17344,0
	-
	-
	62889,4

	Федеральный бюджет
	-
	2100,0
	-
	-
	-
	2100,0

	Областной бюджет
	2137,0
	1618,2
	1597,0
	-
	-
	5352,2

	Местный бюджет
	22117,3
	17572,9
	15747,0
	-
	-
	55437,2

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.Направление «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования» (всего), в том числе:
	5 884,3
	2516,3
	2274,0
	-
	-
	10674,6

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	1740,0
	900,0
	900,0
	-
	-
	3540,0

	Местный бюджет
	4144,3
	1616,3
	1374,0
	-
	-
	7134,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:
	5 884,3
	2516,3
	2274,0
	-
	-
	10674,6

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	1740,0
	900,0
	900,0
	-
	-
	3540,0

	Местный бюджет
	4144,3
	1616,3
	1374,0
	-
	-
	7134,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1. Проведение работ по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения(всего), в том числе:
	1400,0
	-
	-
	-
	-
	1400,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1400,0
	-
	-
	-
	-
	1400,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального хозяйства(всего), в том числе:
	-
	450,0
	225,0
	-
	-
	675,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	225,0
	225,0
	-
	-
	450,0

	Местный бюджет
	-
	225,0
	-
	-
	-
	225,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.Содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, в целях обеспечения населения коммунальными услугами(всего), в том числе:
	2374,0
	1374,0
	1374,0
	-
	-
	5 122,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	2374,0
	1374,0
	1374,0
	-
	-
	5 122,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газопроводов 
	300,0
	-
	-
	-
	-
	300,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	300,0
	-
	-
	-
	-
	300,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.5. Мероприятия по газификации и газоснабжению(всего), в том числе:
	260,0
	260,0
	247,0
	-
	-
	767,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	247,0
	247,0
	247,0
	-
	-
	741,0

	Местный бюджет
	13,0
	13,0
	-
	-
	-
	26,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.6. Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов(всего), в том числе:
	450,5
	432,3
	428,0
	-
	-
	1310,8

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	428,0
	428,0
	428,0
	-
	-
	1 284,0

	Местный бюджет
	22,5
	4,3
	
	-
	-
	26,8

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.7.Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (всего), в том числе:
	594,7
	-
	-
	-
	-
	594,7

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	565,0
	-
	-
	-
	-
	565,0

	Местный бюджет
	29,7
	-
	-
	-
	-
	29,7

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.8.Реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений«ГТС – водопропускное гидротехническое сооружение – плотина через реку Малый Удрай в г.Новосокольники, ул.Партизанская»

(1.Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения;

2.Преддекларационное обследование гидротехнического сооружения.) (всего), в том числе:
	505,1
	-
	-
	-
	-
	505,1

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	500,0
	-
	-
	-
	-
	500,0

	Местный бюджет
	5,1
	-
	-
	-
	-
	5,1

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Направление «Благоустройство территории муниципального образования» (всего), в том числе:
	16994,0
	17398,8
	13694,0
	-
	-
	48086,8

	Федеральный бюджет
	-
	2100,0
	-
	-
	-
	2100,0

	Областной бюджет
	397,0
	718,2
	697,0
	-
	-
	1812,2

	Местный бюджет
	16597,0
	14580,6
	12997,0
	-
	-
	44174,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»(всего), в том числе:
	16994,0
	17398,8
	13694,0
	-
	-
	48086,8

	Федеральный бюджет
	-
	2100,0
	-
	-
	-
	2100,0

	Областной бюджет
	397,0
	718,2
	697,0
	-
	-
	1812,2

	Местный бюджет
	16597,0
	14580,6
	12997,0
	-
	-
	44174,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.Проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования(всего), в том числе:
	600,0
	1200,0
	600,0
	-
	-
	2400,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	300,0
	600,0
	600,0
	-
	-
	1500,0

	Местный бюджет
	300,0
	600,0
	-
	-
	-
	900,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечивания памяти погибших при защите Отечества(всего), в том числе:
	97,0
	97,0
	97,0
	-
	-
	291,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	97,0
	97,0
	97,0
	-
	-
	291,0

	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3.Обеспечение функционирования объектов уличного освещения и иных объектов благоустройства потребляющих электроэнергию(всего), в том числе:
	5742,0
	5742,0
	5742,0
	-
	-
	17226,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	5742,0
	5742,0
	5742,0
	-
	-
	17226,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4.Проведение работ по установке и ремонту объектов уличного освещения(всего), в том числе:
	976,0
	976,0
	976,0
	-
	-
	2928,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	976,0
	976,0
	976,0
	-
	-
	2928,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5.Оргазация и содержание мест захоронения(всего), в том числе:
	1356,0
	1356,0
	356,0
	-
	-
	3 068,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1356,0
	1356,0
	356,0
	-
	-
	3 068,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.6.Проведение работ по озеленению и прочему благоустройству(всего), в том числе:
	5 652,0
	2835,6
	3452,0
	-
	-
	11 939,6

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	5 652,0
	2835,6
	3452,0
	-
	-
	11 939,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.7. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора(всего), в том числе:
	1573,0
	1573,0
	1573,0
	-
	-
	4 719,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1573,0
	1573,0
	1573,0
	-
	-
	4 719,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.8.Ликвидация стихийных несанкционированных свалок(всего), в том числе:
	600,0
	600,0
	-
	-
	-
	1 200,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	600,0
	600,0
	
	-
	-
	1 200,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.9.Реализация инициативных проектов (всего), в том числе:
	398,0
	898,0
	898,0
	-
	-
	2194,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	398,0
	898,0
	898,0
	-
	-
	2194,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.10. Разработка проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.11.Реализация мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Российской Федерации (восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений) (всего), в том числе:
	-
	2121,2
	-
	-
	-
	2121,2

	Федеральный бюджет
	-
	2100,0
	-
	-
	-
	2100,0

	Областной бюджет
	-
	21,2
	-
	-
	-
	21,2

	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.Направление «Жилье»
	1376,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4128,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1376,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4128,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	1376,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4128,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1376,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4128,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1. Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения муниципального фонда(всего), в том числе:
	1376,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4128,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1376,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4128,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-


___________

Приложение №2

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 24 апреля 2026 года № 249
3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Создание условий для обеспечения населения коммунальными услугами»

	1.
	Мероприятие (результат) 

Проведение работ по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Наличие паспорта готовности к отопительному сезону
	Да/нет
	да
	2024
	да
	да
	да
	да
	да

	2.
	Мероприятие (результат) 

Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество проектов
	Ед.
	0
	2024
	0
	1
	1
	1
	1

	3.
	Мероприятие (результат)

Содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, в целях обеспечения населения коммунальными услугами
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество населенных пунктов
	Ед.
	275
	2024
	275
	275
	275
	275
	275

	4.
	Мероприятие (результат)

Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газопроводов
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество заключенных договоров
	Ед.
	1
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	5.
	Мероприятие (результат)

Мероприятия по газификации и газоснабжению
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	6.
	Мероприятия (результат)

 Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов
	Приобретение товаров, работ, услуг


	Количество объектов
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	7.
	Мероприятие (результат)

Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов
	Приобретение товаров, работ, услуг


	Количество объектов
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	8.
	Мероприятие (результат)

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

 «ГТС – водопропускное гидротехническое сооружение – плотина через реку Малый Удрай в г.Новосокольники, ул.Партизанская»

(1.Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения;

2.Преддекларационное обследование гидротехнического сооружения.)
	Приобретение товаров, работ, услуг


	Количество объектов
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1


______________
 Приложение №3

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 24 апреля 2026 года № 249
«4. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Создание условий для обеспечения населения коммунальными услугами»
	X
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 10 674,6

2026г – 5 884,3

2027г – 2 516,3

2028г – 2 274,0
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 

Проведение работ по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 1 400,0

2026г – 1 400,0

2027г – 0,0

2028г – 0,0
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.1.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.1.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.2.
	Мероприятие (результат)

Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 675,0

2026г – 0,0

2027г – 450,0

2028г –225,0
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.2.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.2.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.3
	Мероприятие (результат)

Содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, в целях обеспечения населения коммунальными услугами
	
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 5 122,0

2026г – 2 374,0

2027г – 1 374,0

2028г –1 374,0
	Х

	1.3.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.3.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.3.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.4
	Мероприятие (результат)

Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газопроводов
	
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 300,0

2026г – 300,0

2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.4.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.4.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.4.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.5
	Мероприятие (результат)

Мероприятия по газификации и газоснабжению
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 767,0

2026г – 260,0

2027г – 260,0

2028г –247,0
	Х

	1.5.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.5.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.5.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.6
	Мероприятия (результат)

 Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 1 310,8

2026г – 450,5

2027г – 432,3

2028г –428,0
	Х

	1.6.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.6.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.6.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.7
	Мероприятие (результат)

Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 594,7

2026г – 594,7

2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.7.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.7.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.7.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.8
	Мероприятие (результат)

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

«ГТС – водопропускное гидротехническое сооружение – плотина через реку Малый Удрай в г.Новосокольники, ул.Партизанская»

(1.Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения;

2.Преддекларационное обследование гидротехнического сооружения.)
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 505,1

2026г – 505,1

2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.8.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.8.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.8.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения


_____________

Приложение №4

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 24 апреля 2026 года № 249
«3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий «Благоустройство»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Обеспечение повышения уровня благоустройства муниципального округа»

	1.
	Мероприятие (результат)

Проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронен ий, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования  
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество отремонтированных захоронений
	Ед.
	2
	2024
	1
	2
	1
	2
	2

	2.
	Мероприятие (результат) 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечивания  погибших при защите Отечества
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество мероприятий по перезахоронению
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	3.
	Мероприятие (результат)

Обеспечение функционирования объектов уличного освещения и иных объектов благоустройства потребляющих электроэнергию
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов (опор)
	Ед.
	902
	2024
	902
	902
	902
	902
	902

	4.
	Мероприятие (результат)

Проведение работ по установке и ремонту объектов уличного освещения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов (опор)
	Ед.
	902
	2024
	902
	902
	902
	902
	902

	5.
	Мероприятие (результат)

Организация и содержание мест захоронения 
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество мест захоронения
	Ед.
	52
	2024
	52
	52
	52
	52
	52

	6.
	Мероприятие (результат)

Проведение работ по озеленению и прочему благоустройству
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество населенных пунктов, в которых проводятся работы по благоустройству и озеленению 
	Ед.
	275
	2024
	275
	275
	275
	275
	275

	7.
	Мероприятие (результат)

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество заключенных договоров по вывозу ТКО
	Ед.
	6
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	8.
	Мероприятие (результат)

Ликвидация стихийных несанкционированных свалок
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество ликвидированных свалок
	Ед.
	1
	2024
	1
	1
	0
	0
	0

	9. 
	Мероприятие (результат)

Реализация инициативных проектов
	Текущая деятельность
	Количество реализованных инициативных проектов
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	10.
	Мероприятие (результат)

Разработка проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество 

проектов
	Ед.
	1
	2024
	0
	0
	0
	0
	0

	11.
	Мероприятие (результат)

Реализация мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Российской Федерации (восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество отремонтированных захоронений
	Ед.
	0
	2024
	0
	1
	0
	0
	0


______________

Приложение №5

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 24 апреля 2026 года № 249
«План реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство»

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Обеспечение повышения уровня благоустройства муниципального округа»
	X
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 48 086,8

2026г – 16 994,0

2027г – 17 398,8

2028г –13 694,0
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 

Проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования 
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 2 400,0

2026г – 600,0

2027г – 1 200,0

2028г –600,0
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	
	План график

	1.1.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок
	01.12
	
	
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.1.3
	Контрольная точка3.Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.2.
	Мероприятие (результат) 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечивания  погибших при защите Отечества
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 291,0

2026г – 97,0

2027г – 97,0

2028г –97,0
	Х

	1.2.1
	Контрольная точка 1. Заключение договоров на проведение мероприятий по перезахоронению
	01.05
	
	
	Подписанные договора

	1.2.2
	Контрольная точка 2. Оплата  по заключенным договорам за выполненные работы, оказанные услуги
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.3
	Мероприятие (результат)

Обеспечение функционирования объектов уличного освещения и иных объектов благоустройства потребляющих электроэнергию
	30.11
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 17 226,0

2026г – 5 742,0

2027г – 5 742,0

2028г –5 742,0
	Х

	1.3.1
	Контрольная точка 1. Заключение договоров на обеспечение уличного освещения с энергоснабжающей организацией
	30.11
	
	
	Подписанный договор

	1.3.2
	Контрольная точка 2. Оплата  по заключенным договорам за выполненные работы, оказанные услуги
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.4
	Мероприятие (результат)

Проведение работ по установке и ремонту объектов уличного освещения
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 2 928,0

2026г – 976,0

2027г – 976,0

2028г –976,0


	Х

	1.4.1
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок
	01.11
	
	
	План график

	1.4.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок
	30.11
	
	
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.4.3
	Контрольная точка3.Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.5
	Мероприятие (результат)

Организация и содержание мест захоронения 
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 3 068,0

2026г – 1 356,0

2027г – 1 356,0

2028г –356,0
	Х

	1.5.1
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок
	01.11
	
	
	План график

	1.5.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок
	30.11
	
	
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.5.3
	Контрольная точка3.Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.6
	Мероприятие (результат)

Проведение работ по озеленению и прочему благоустройству


	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 11 939,6

2026г – 5 652,0

2027г – 2 835,6

2028г –3 452,0
	Х

	1.6.1
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок
	01.11
	
	
	План график

	1.6.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок
	31.11
	
	
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.6.3
	Контрольная точка3.Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.7
	Мероприятие (результат)

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора


	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 4 719,0

2026г – 1 573,0

2027г – 1 573,0

2028г –1 573,0
	Х

	1.7.1
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок
	01.11
	
	
	План график

	1.7.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок
	31.11
	
	
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.7.3
	Контрольная точка3.Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.8
	Мероприятие (результат)

Ликвидация стихийных несанкционированных свалок


	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 1 200,0

2026г – 600,0

2027г – 600,0

2028г – 0,0
	Х

	1.8.1
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок
	01.11
	
	
	План график

	1.8.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок
	30.11
	
	
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.8.3
	Контрольная точка3.Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.9
	Мероприятие (результат)

Реализация инициативных проектов
	Контрольные точки не устанавливаются
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 2 194,0

2026г – 398,0

2027г – 898,0

2028г – 898,0
	Решение Собрания депутатов Новосокольнического района от 27.05.2021 №168/35 «Об утверждении Положения об инициативных проектах муниципального образования «Новосокольнический район»

	1.10
	Мероприятие (результат)

Расходы на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Российской Федерации (восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений)
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 2 121,2

2026г – 0,0

2027г – 2 121,2

2028г –0,0
	Х

	1.10.1
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок
	01.11
	
	
	План график

	1.10.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок
	30.11
	
	
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.10.3
	Контрольная точка3.Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	
	Платежные поручения


_______________

