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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	24.04.2026
	
	№
	255


г.Новосокольники

О подготовке теплоснабжающих (теплосетевых) организаций, владельцев тепловых сетей, не являющихся теплосетевыми организациями, организаций в сфере электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения, жилищного фонда, объектов социальной сферы и прочих потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2026-2027 годов

В целях своевременной и качественной подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, систем тепло-, электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения на территории Новосокольнического  муниципального округа к эксплуатации в отопительном периоде 2026-2027 годов и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – Правила № 2234 и Порядок № 2234), Решением Комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода в Псковской области от 22.04.2026 № ИШ/11-363 «О мерах по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы области к отопительному периоду 2026-2027 годов», Администрация Новосокольнического муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать межведомственную комиссию по подготовке и прохождению отопительного периода 2026-2027 годов, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению с возложением на неё обязанностей по осуществлению контроля за ходом подготовки объектов теплоснабжения, водоснабжении, водоотведения, газоснабжения независимо от ведомственной подчиненности. 

2. Утвердить Перечни:
- потребителей тепловой энергии, расположенных на территории Новосокольнического муниципального округа, согласно Приложению №2 к настоящему постановлению;

-теплоснабжающих организаций, расположенных на территории Новосокольнического муниципального округа, согласно Приложению №3 к настоящему постановлению.
3. Руководителям организаций и учреждений, независимо от ведомственной подчиненности, расположенных на территории Новосокольнического муниципального округа, принимающим участие в подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства:

3.1. Утвердить и направить в адрес Администрации Новосокольнического муниципального округа планы основных мероприятий теплоснабжающих организаций, управляющих и эксплуатирующих организаций, товариществ собственников жилья и собственников помещений в многоквартирном доме с непосредственным способом управления, организаций всех форм собственности, имеющих в обслуживании социальные объекты, общественные здания по подготовке теплового и водопроводно-канализационного хозяйства, жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов;

Срок исполнения: до 12 мая 2026 года.

3.2. До начала отопительного периода устранить все недостатки, выявленные в период прохождения предыдущего отопительного периода, а также указанные в актах – предписаниях, выданных надзорными органами;

3.3. Принять меры по обеспечению котельных, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы Новосокольнического муниципального округа, резервными источниками электроснабжения и котлами, работающими на резервном топливе;

Срок исполнения: до 01 июня 2026 года.
3.4. Обеспечить проведение технического обследования объектов коммунальной инфраструктуры и направить его результаты в Администрацию Новосокольнического муниципального округа;

Срок исполнения: до 01 июня 2026 года

3.5. Обеспечить готовность жилищного фонда Новосокольнического муниципального округа, объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2026-2027 годов;

Срок исполнения: 15 сентября 2026 года.

3.6. Сформировать необходимый аварийный запас материально-технических ресурсов для оперативного устранения неисправностей на объектах жилищно-коммунального хозяйства;

Срок исполнения: 15 сентября 2026 года

3.7. Организовать взаимодействие организаций жилищно-коммунального хозяйства с эксплуатационными, ремонтными, строительно-монтажными, наладочными, транспортными и другими организациями, имеющими возможность предоставления специальной техники и квалифицированного персонала  при ликвидации аварийных ситуаций;

Срок исполнения: 15 сентября 2026 года

3.8. Организовать проведение опробования систем теплоснабжения и резервных топливных хозяйств в работе;

Срок исполнения: до начала отопительного периода 2026-2027 годов.

4. Руководителю теплоснабжающей организации МУП «Искра»:

4.1. в срок не позднее 27 апреля 2026 года разработать и в срок не позднее 30 апреля 2026 года представить в Управление экономики, сельского хозяйства и закупок Администрации Новосокольнического муниципального округа утвержденный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов, который должен содержать организационные и технические мероприятия, предусмотренные п.9 Правил № 2234, с указанием сроков их выполнения, включающие мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода;

4.2. в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения разместить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на официальном сайте организации; 

4.3. до начала отопительного периода устранить все недостатки, выявленные в период прохождения предыдущего отопительного периода, а также указанные в актах – предписаниях, выданных надзорными органами;
Срок исполнения: 01 октября 2026 года.

4.4. Принять меры, обеспечивающие контроль за эксплуатацией и антитеррористической защищенностью объектов топливно-энергетического комплекса, и направлять, на постоянной основе, информацию о реализованных мероприятиях   в  Администрацию Новосокольнического муниципального округа. 
Срок исполнения: ежемесячно до 5 числа. 

5. Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, собственникам помещений при непосредственном управлении многоквартирными домами:

5.1. в срок до 27 апреля 2026 года согласовать с теплоснабжающей организацией графики промывки, опрессовки системы отопления многоквартирных домов, ремонта и сдачи тепловых пунктов;  

5.2. в срок не позднее 30 апреля 2026 года разработать и в срок не позднее 08 мая 2026 года представить в Администрацию Новосокольнического муниципального округа согласованный, утвержденный план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов, который должен содержать организационные и технические мероприятия, предусмотренные п.11 Правил № 2234, с указанием сроков их выполнения, включающие мероприятия, направленные на устранение проблем, выявленных по результатам анализа прохождения предыдущих отопительных периодов, произошедших аварийных ситуаций при теплоснабжении в прошлые три отопительных периода, по форме согласно Приложению № 1;

5.3. в срок не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения разместить план подготовки к отопительному периоду 2026-2027 годов на официальном сайте организации;

5.4. обеспечить проверку состояния вентиляционных каналов в соответствии с пунктом 12 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410.

6.Теплоснабжающей организации МУП «Искра» совместно с ЕДДС Новосокольнического муниципального округа, организовать проведение, раз в полгода, противоаварийных тренировок по отработке действий должностных лиц при возникновении аварийных ситуаций и чрезвычайных ситуаций на системах теплоснабжения и информацию об итогах проведенных тренировок  направлять в Администрацию Новосокольнического муниципального округа.

Срок исполнения: 29 сентября, 31 марта (раз в полгода).

7. Единой дежурно-диспетчерской службе Новосокольнического муниципального округа обеспечить своевременное внесение информации об аварийных ситуациях в Систему мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства. 

Срок исполнения: постоянно (по мере необходимости).

8. Управлению экономики, сельского хозяйства и закупок Администрации Новосокольнического муниципального округа совместно с управлением по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа обеспечить представление в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области статистической отчетности по следующим формам:

а) № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях», утвержденная постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7, № 2-ЖКХ (зима) «Сведения о работе жилищно-коммунального хозяйства и объектов энергетики в зимних условиях», № 3-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о наличии и расходе топлива организациями жилищно-коммунального хозяйства и объектами энергетики в зимних условиях», утвержденные приказом Федеральной службы государственной статистики от 23 сентября 2009 года № 206.

Срок исполнения: в установленные сроки согласно формам статистической отчетности.

б) оперативной информации о подготовке и прохождении отопительного периода на объектах жилищно-коммунального хозяйства области;

информации о выдаче паспортов готовности к отопительному периоду.

Срок исполнения: в сроки, установленные Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

9. Межведомственной комиссии по подготовке и прохождению отопительного периода 2026-2027 годов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», организовать работу по получению актов и паспортов готовности (в отношении Новосокольнического муниципального округа) к отопительному периоду 2026-2027 годов:

 - потребителей тепловой энергии; 

 -теплоснабжающих организаций; 

  -муниципального округа,

и после их получения направить копии в Министерство строительства  и жилищно-коммунального хозяйства Псковской области.

Срок исполнения: 15 сентября 2026 года. 01 ноября 2026 года, 15 ноября 2026 года.

10. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Новосокольнического муниципального округа.
11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новосокольнического 

муниципального округа                                                                   В.А.Новиков
Приложение №1 

к постановлению Администрации Новосокольнического 

муниципального округа 

от 24 апреля 2026 года № 255
СОСТАВ

межведомственной комиссии по подготовке и прохождению

 отопительного периода 2026-2027 годов
	Грищенков 

Игорь Александрович
	- заместитель Главы Администрации Новосокольнического муниципального округа, руководитель межведомственной комиссии

	Наумов 

Николай Сергеевич
	-начальник управления по работе с территориями-глава территориального отдела Новосокольники Администрации Новосокольнического муниципального округа заместитель председателя комиссии

	Алексеева 

Маргарита Петровна
	-начальник управления экономики, сельского хозяйства и закупок, Администрации Новосокольнического муниципального округа, секретарь комиссии

	Члены комиссии:

	

	Басыгин

Андрей Александрович
	-начальник Новосокольнического РЭУ АО «Газпром газораспределение Псков» (по согласованию)



	Белобокова 

Татьяна Павловна
	-начальник финансового управления Администрации Новосокольнического муниципального округа



	Воробьева 

Светлана Юрьевна
	-директор ООО Управляющая компания-«ЖЭУ Новосокольники» (по согласованию)


	Ефимова  
Ольга Вильгельмовна
	-начальник управления образования, молодежной политики, культуры и спорта Администрации Новосокольнического муниципального округа (по согласованию)


	Картышов 

Николай Гаврилович 

	-директор МУП «Искра»

	Крюков 

Алексей Леонидович
	-заместитель министра регионального контроля и надзора Псковской области (по согласованию)

	Лисица 
Татьяна Николаевна

	-заместитель Главы Администрации Новосокольнического  муниципального округа

	Новикова 

Юлия Сергеевна


	-начальник отдела по мобилизационно работе и делам ГО и ЧС Администрации Новосокольнического муниципального округа

	Хоришко 

Валентина Ивановна


	-директор ООО «Водоканал» (по согласованию)


	Шмаркова 

Вера Михайловна
	-начальник управления по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации  Новосокольнического муниципального округа

	Юрьев 
Владимир Сергеевич
	- директор МУП ЖКХ 


	
	-должностное лицо Северо-Западного управления  Ростехнадзора, уполномоченное на осуществление федерального энергетического надзора и федерального надзора  в  области  промышленной безопасности (по  согласованию).  


____________

Приложение №2 

к постановлению Администрации Новосокольнического 

муниципального округа 

от 24 апреля 2026 года № 255
ПЕРЕЧЕНЬ 

потребителей тепловой энергии, расположенных

на территории Новосокольнического муниципального округа
Учреждения, организации
	№п/п
	Наименование потребителя
	№ Договора и дата
	Адрес
	Назначение
	Тепловая нагрузка Гкал/час

	1
	Федеральное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России»
	ГК№4-03/2023 от 2.01.2023
	г. Новосокольники, ул. Матросова д.19
	Административное здание
	0,023

	2
	Пошибалкин А.А.
	№1 

от 03.04.2026г.
	г. Новосокольники, ул. Отса д.8
	Нежилое помещение (магазин)
	0,013

	3
	ИП Титов Сергей Юрьевич
	№ б/н 

от 01.02.2017
	г. Новосокольники, ул. Речная д.13
	
	0,012

	4
	Великолукский почтамт управления федеральной связи Псковской области-филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта России»
	№65

от 01.01.2009
	г. Новосокольники, ул. Партизанская д.8
	Административное здание
	0,08591

	5
	ПАО «Ростелеком»
	№4-т/24 

от 01.02.2024
	г. Новосокольники, ул. Речная д.15
	Административное здание
	0,0926

	6
	ГКУ Псковской области «Областной центр занятости населения»
	ГК№1-т/26 

от 15.01.2026
	г. Новосокольники, ул. Садовая д.1
	Нежилое помещение
	0,0272

	7
	Управление Судебного департамента в Псковской области
	ГК№18/26 

от 13.02.2026
	г. Новосокольники, ул. Ленинская д.52
	Административное здание
	0,052

	8
	ГБУЗ Псковской области «Невельская межрайонная больница»
	ГК№26-3
	г. Новосокольники, ул. Партизанская д.13 в
	Соц. объект Главный корпус
	0,243 

	9
	Корнышев Дмитрий Владимирович
	№ 22 

от 28.01.2021
	г. Новосокольники, ул. Отса д.16
	Торговое (магазины услуги)
	0,0513

	10
	ИП Федотов А.Г.
	№ 14 

от 24.09.2019
	г. Новосокольники, ул. Отса, д.16 пом.1002
	Телеателье
	0,0103

	11
	ГКУСО «Центр социального обслуживания Новосокольнического района»
	ГК№3 

от 16.1.2026
	г. Новосокольники, ул. Загородная д.3а
	Соц. объект (приют)
	0,0255

	12
	ООО «Фармация»
	№7

от 21.07.2021
	г. Новосокольники, ул. Отса д.21
	Нежилое помещение (аптека)
	0,014

	13
	МБОУ «Средняя школа г. Новосокольники»
	МК №1 

от 10.02.2026
	г. Новосокольники, ул. Тихмянова д.8, ул. Партизанская д.12, д. Окни
	Соц. объект (общеобразовательная школа)
	1,26076

	14
	ГБОУ Псковской области «Центр специального образования №3»
	ГК№22/01-2026 

от 22.01.2026
	Новосокольнический район п. Шахниха
	Соц. объект (коррекционная школа)
	0,048

	15
	Зорина Анна Ильинична
	№ 4 

от 23.03.2022, доп. согл. №1 от 08.05.2024
	г. Новосокольники, ул. Партизанская д.7, ул. Партизанская д.5, Отса д.16
	Нежилые помещения (магазин)
	0,011258

	16
	МБДОУ «Детский сад г. Новосокольники»
	МК№1 

от 29.01.2026
	г. Новосокольники,

ул. Матросова д.1, Тихмянова д.4, Загородная д.3а
	Соц. объект
	0,3358

	17
	МБУДОД «Новосокольническая детско-юношеская спортивная школа»
	МК№1
от 10.02.2026
	г. Новосокольники,

ул. Ленинская д.42/16-а
	Соц. объект
	0,086

	18
	Новосокольническое районное потребительское общество
	№23 

от 19.12.2024
	г. Новосокольники, ул. Шоссейная д.6 (Адм. здание)
	Административное здание
	0,0407

	19
	МБОУ ДО «Детская школа искусств г.Новосокольники»
	МК№1 

от 01.1.2026
	г. Новосокольники, ул. Тихмянова д.10
	Соц. объект
	0,096

	20
	АО «Тандер»
	№ПсФ/34676/25 от 25.08.2025
	г. Новосокольники, ул. Отса д.17
	Торговое (магазин)
	0,0403

	21
	Прокуратура Псковской области
	ГК№18 

от 26.01.2026
	г. Новосокольники, ул. Тихмянова д.24
	Административное здание
	0,045

	22
	МУПЖКХ
	№1 от
	г. Новосокольники, ул. Володарского д.1
	Административное здание
	0,021

	23
	
	
	г. Новосокольники, ул. Воровского д.23
	Производственная база
	0,056

	24
	
	
	г. Новосокольники, ул. Ленинская д.33(гостиница)
	Гостиница
	0,058

	25
	
	
	г. Новосокольники, ул. Ленинская д. 39
	Общежитие
	0,065

	26
	
	
	г. Новосокольники, ул. Отса д.1
	Баня
	0,068

	27
	МБУ «Культурно-досуговый комплекс Новосокольнического района»
	МК№1 

от 01.01.2026
	г. Новосокольники,

ул. Партизанская д.13 (РДК)
	
	0,230

	28
	Межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел РФ «Новосокольнический»
	ГК№17 

от 27.03.2026
	г. Новосокольники, ул. Отса д.24
	Административное здание
	0,0639

	29
	ГКУ Псковской области «Государственное бюро юридической помощи и деятельности мировых судей»
	ГК№23-26 

от 02.03.2026
	г. Новосокольники, ул. Садовая д.1
	Нежилое помещение
	0,01571

	30
	Администрация Новосокольнического муниципального округа
	МК№ 

от 13.02.2026
	г. Новосокольники

ул. Базарная д.1

ул. Ленинская д.42 (управление образования)

ул. Садовая д.1 (пригородная волость)
	Административное здание
	0,1071
0,0241

0,031

	31
	ООО Управляющая компания «ЖЭУ-Новосокольники»
	
	г. Новосокольники, ул. Володарского д.1
	Административное здание
	

	32
	Приход храма Святителя Николая Псковской епархии Русской Православной Церкви п.Новосокольники
	№24/11/2017 

от 24.11.2017
	г. Новосокольники, ул. Матросова д.17, литер А-2
	
	0,011

	33
	ООО «РЭУ Новосокольники»
	№8 

от 21.07.2021
	г. Новосокольники, ул. Советская д.21
	Административное здание
	0,020

	34
	Шахтамиров Иса Янарсаевич
	№ 25 

от 23.12.2024
	г. Новосокольники, ул. Ленинская д.24/3а, пом.2002
	Торговое (торговое)
	0,003

	35
	Потребительское общество «Новосокольническая ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»
	№24 

от 19.12.2024
	г. Новосокольники, ул. Шоссейная д.6
	
	0,0278

	36
	ОАО «Российские железные дороги»
	№3 

от 09.03.2019
	г. Новосокольники. ул. Воровского д.15 (Новосокольническая дистанция пути-ПЧ-45 Адм. зд.

Псковская дистанция электроснабжения ЭЧС-3 Новосокольнический участок
	
	0,6688

	37
	Щетинин П.А.
	№6 

от 04.05.2022
	г. Новосокольники, ул. Шоссейная д.6 пом. 2002
	
	0,0147

	38
	Курсаков Р.А.
	№2 

от 28.02.2022
	г. Новосокольники, ул. Садовая д.1 пом. 1005
	
	0,015

	39
	Борисов Б.Н.
	№ 26 

от 30.09.2025
	г. Новосокольники, ул. Партизанская д.8 пом. 1001
	Нежилое помещение (торговое)
	0,0163

	40
	Союнова Севиндж Камбар Кызы
	№19 

от 20.11.2023
	г. Новосокольники, ул. Шоссейная д.4
	Нежилое помещение (торговое)
	0,120

	41
	Саркисян А. А.
	№ 03/10/2018 от 03.10.2018
	г. Новосокольники, ул. Матросова д.15, пом. 1003
	Нежилое помещение (торговое)
	0,0106

	42
	ИП Леничев Ю.Г.
	№ 19 

от 29.09.2020
	г. Новосокольники, ул. Матросова д.17
	Нежилое помещение (торговое)
	0,0297

	43
	ГБУ Псковской области «МФЦ Псковской области»
	№23 

от 13.11.2025
	г. Новосокольники, ул. Садовая д.1
	Нежилое помещение


	0,0141

	44
	ООО «Эликон»
	№21 

от 24.10.2024
	г. Новосокольники, ул. Ленинская д.24/3А пом.2003
	Нежилое помещение

(магазин)
	0,013


Многоквартирные дома (УК ООО «ЖЭУ Новосокольники»)

	 № п/п
	АДРЕС 

	
	Населенный пункт
	Улица
	№ дома

	1
	г.Новосокольники
	Бабахина
	4

	2
	г.Новосокольники
	Бабахина
	5

	3
	г.Новосокольники
	Бабахина
	7

	4
	г.Новосокольники
	Бабахина
	8

	5
	г.Новосокольники
	Бабахина
	12

	6
	г.Новосокольники
	Бабахина
	17

	7
	г.Новосокольники
	Бабахина
	19

	8
	г.Новосокольники
	Бабахина
	21

	9
	г.Новосокольники
	Бабахина
	22

	10
	г.Новосокольники
	Базарная
	4

	11
	г.Новосокольники
	Воровского
	18

	12
	г.Новосокольники
	Воровского
	20

	13
	г.Новосокольники
	Воровского
	21

	14
	г.Новосокольники
	Загородная
	1

	15
	г.Новосокольники
	Загородная
	3

	16
	г.Новосокольники
	Загородная
	5-а

	17
	г.Новосокольники
	Загородная
	5-б

	18
	г.Новосокольники
	Калинина
	17

	19
	Новосокольнический район д.Шахниха
	Ленинградская
	7

	20
	Новосокольнический район д.Шахниха
	Ленинградская
	9

	21
	Новосокольнический район д.Шахниха
	Ленинградская
	11

	22
	г.Новосокольники
	Ленинградская
	15

	23
	г.Новосокольники
	Ленинградская
	17

	24
	 Новосокольнический район д.Шахниха
	Ленинградская
	2-а

	25
	Новосокольнический район д.Шахниха
	Ленинградская
	6-а

	26
	г.Новосокольники
	Ленинская
	11

	27
	г.Новосокольники
	Ленинская
	25

	28
	г.Новосокольники
	Ленинская
	31

	29
	г.Новосокольники
	Ленинская
	38

	30
	г.Новосокольники
	Ленинская
	41

	31
	г.Новосокольники
	Ленинская
	43

	32
	г.Новосокольники
	Ленинская
	45

	33
	г.Новосокольники
	Ленинская
	47

	34
	г.Новосокольники
	Ленинская
	55

	35
	г.Новосокольники
	Ленинская
	56

	36
	г.Новосокольники
	Ленинская
	59

	37
	г.Новосокольники
	Ленинская
	45-а

	38
	г.Новосокольники
	Матросова
	3

	39
	г.Новосокольники
	Матросова
	11

	40
	г.Новосокольники
	Матросова
	14

	41
	г.Новосокольники
	Матросова
	18

	42
	г.Новосокольники
	Матросова
	22

	43
	г.Новосокольники
	Матросова
	26

	44
	г.Новосокольники
	Матросова
	28

	45
	г.Новосокольники
	Матросова
	29

	46
	г.Новосокольники
	Матросова
	37

	47
	г.Новосокольники
	Матросова
	26-а

	48
	г.Новосокольники
	Октябрьская
	114

	49
	г.Новосокольники
	Октябрьская
	119

	50
	г.Новосокольники
	Отса
	11

	51
	г.Новосокольники
	Отса
	13

	52
	г.Новосокольники
	Отса
	19

	53
	г.Новосокольники
	Партизанская
	4

	54
	г.Новосокольники
	Партизанская
	5

	55
	г.Новосокольники
	Партизанская
	7

	56
	г.Новосокольники
	Партизанская
	9

	57
	г.Новосокольники
	Партизанская
	10

	58
	г.Новосокольники
	Партизанская
	12

	59
	г.Новосокольники
	Партизанская
	16

	60
	г.Новосокольники
	Партизанская
	18

	61
	г.Новосокольники
	Партизанская
	22

	62
	г.Новосокольники
	Партизанская
	22-а

	63
	г.Новосокольники
	Партизанская
	22-б

	64
	г.Новосокольники
	Партизанская
	22-в

	65
	г.Новосокольники
	Партизанская
	22-г

	66
	г.Новосокольники
	Первомайская
	20

	67
	г.Новосокольники
	Первомайская
	32

	68
	г.Новосокольники
	Первомайская
	30-а

	69
	г.Новосокольники
	Речная
	3

	70
	г.Новосокольники
	Речная
	6

	71
	г.Новосокольники
	Речная
	7

	72
	г.Новосокольники
	Речная
	9

	73
	г.Новосокольники
	Речная
	19

	74
	г.Новосокольники
	Речная
	6-а

	75
	г.Новосокольники
	Садовая
	6

	76
	г.Новосокольники
	Садовая
	8

	77
	г.Новосокольники
	Садовая
	9

	78
	г.Новосокольники
	Садовая
	21

	79
	г.Новосокольники
	Садовая
	22

	80
	г.Новосокольники
	Садовая
	25

	81
	г.Новосокольники
	Садовая
	9-а

	82
	г.Новосокольники
	Садовая
	9-б

	83
	г.Новосокольники
	Советская
	3

	84
	г.Новосокольники
	Советская
	5

	85
	г.Новосокольники
	Советская
	8

	86
	г.Новосокольники
	Советская
	17

	87
	г.Новосокольники
	Тихмянова
	2

	88
	г.Новосокольники
	Тихмянова
	9

	89
	г.Новосокольники
	Тихмянова
	12

	90
	г.Новосокольники
	Тихмянова
	20

	91
	г.Новосокольники
	Тихмянова
	22

	92
	г.Новосокольники
	Тихмянова
	25

	93
	г.Новосокольники
	Тихмянова
	26

	94
	г.Новосокольники
	Тихмянова
	16-а

	95
	г.Новосокольники
	Тихмянова
	26-а

	96
	г.Новосокольники
	Тракторная
	17

	97
	г.Новосокольники
	Тракторная
	25

	98
	г.Новосокольники
	Тракторная
	33

	99
	г.Новосокольники
	Тракторная
	35

	100
	г.Новосокольники
	Шоссейная
	8


Приложение №3 

к постановлению Администрации Новосокольнического 

муниципального округа 

от 24 апреля 2026 года № 255
ПЕРЕЧЕНЬ 

теплоснабжающих организаций, расположенных

 на территории Новосокольнического муниципального округа

1. Муниципальное  унитарное предприятие «Искра»,  

директор – Картышов Николай Гаврилович, тел. 2-13-61

	1
	Котельная № 1  г.Новосокольники, ул. Тракторная, 29

	2
	Котельная № 2  Новосокольнический район, д. Шахниха

	3
	Котельная № 9  г.Новосокольники, ул. Отса, 3

	4
	Котельная № 12  г.Новосокольники, ул. Советская, 1

	5
	Котельная № 14  г.Новосокольники, ул. Тихмянова, 2а

	6
	Котельная № 16  г.Новосокольники, ул. Загородная,2а

	7
	Котельная № 18  г.Новосокольники, ул. Базарная, д.1а

	8.
	Котельная  д. Окни Новосокольнического района


______________

