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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	25.05.2026
	
	№
	361


г.Новосокольники

О внесении изменений в постановление Администрации Новосокольнического муниципального округа от 13.02.2026 №37 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства   Новосокольнического муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Администрации Новосокольнического муниципального округа от 26.12.2025 №55 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Новосокольнического муниципального округа», Администрация Новосокольнического муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации Новосокольнического муниципального округа от 13.02.2026 №37 «Об утверждении муниципальной программы  «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Новосокольнического муниципального округа» (с изменениями, внесенными постановлением Администрации Новосокольнического муниципального округа от 24.04.2026 №249) следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства   Новосокольнического муниципального округа» раздел «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в следующей редакции:

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Источники
	Всего

(тыс.руб.)
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	федеральный бюджет
	2100,0
	-
	2100,0
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	14352,2
	11137,0
	1618,2
	1597,0
	-
	-

	
	местный бюджет
	55437,2
	22117,3
	17572,9
	15747,0
	-
	-

	
	иные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	всего по источникам
	71889,4
	33254,3
	21291,1
	17344,0
	-
	-


1.2.Раздел муниципальной программы 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства   Новосокольнического муниципального округа» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
1.3.В паспорте комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» раздел 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

1.4.В паспорте комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» раздел 4 «План реализации  комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» - http://pravo.pskov.ru и разместить на официальном сайте Новосокольнического муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Новосокольнического муниципального округа Грищенкова И.А.

Глава Новосокольнического 

муниципального округа                                                                   В.А.Новиков
Приложение №1

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 25 мая 2026 года № 361
«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства   Новосокольнического муниципального округа»

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Новосокольнического муниципального округа» (всего), в том числе:
	33254,3
	21291,1
	17344,0
	-
	-
	71889,4

	Федеральный бюджет
	-
	2100,0
	-
	-
	-
	2100,0

	Областной бюджет
	11137,0
	1618,2
	1597,0
	-
	-
	14352,2

	Местный бюджет
	22117,3
	17572,9
	15747,0
	-
	-
	55437,2

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.Направление «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования» (всего), в том числе:
	14884,3
	2516,3
	2274,0
	-
	-
	19674,6

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	10740,0
	900,0
	900,0
	-
	-
	12540,0

	Местный бюджет
	4144,3
	1616,3
	1374,0
	-
	-
	7134,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:
	14884,3
	2516,3
	2274,0
	-
	-
	19674,6

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	10740,0
	900,0
	900,0
	-
	-
	12540,0

	Местный бюджет
	4144,3
	1616,3
	1374,0
	-
	-
	7134,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1. Проведение работ по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения(всего), в том числе:
	926,1
	-
	-
	-
	-
	926,1

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	926,1
	-
	-
	-
	-
	926,1 

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального хозяйства(всего), в том числе:
	-
	450,0
	225,0
	-
	-
	675,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	225,0
	225,0
	-
	-
	450,0

	Местный бюджет
	-
	225,0
	-
	-
	-
	225,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.Содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, в целях обеспечения населения коммунальными услугами (всего), в том числе:
	2374,0
	1374,0
	1374,0
	-
	-
	5 122,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	2374,0
	1374,0
	1374,0
	-
	-
	5 122,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газопроводов 
	300,0
	-
	-
	-
	-
	300,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	300,0
	-
	-
	-
	-
	300,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.5. Мероприятия по газификации и газоснабжению (всего), в том числе:
	260,0
	260,0
	247,0
	-
	-
	767,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	247,0
	247,0
	247,0
	-
	-
	741,0

	Местный бюджет
	13,0
	13,0
	-
	-
	-
	26,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.6. Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов (всего), в том числе:
	450,5
	432,3
	428,0
	-
	-
	1310,8

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	428,0
	428,0
	428,0
	-
	-
	1 284,0

	Местный бюджет
	22,5
	4,3
	
	-
	-
	26,8

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.7.Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов (всего), в том числе:
	594,7
	-
	-
	-
	-
	594,7

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	565,0
	-
	-
	-
	-
	565,0

	Местный бюджет
	29,7
	-
	-
	-
	-
	29,7

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.8. Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры коммунального хозяйства (всего), в том числе:
	9473,9
	-
	-
	-
	-
	9473,9

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	9000,0
	-
	-
	-
	-
	9000,0

	Местный бюджет
	473,9
	-
	-
	-
	-
	473,9

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.9.Реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений«ГТС – водопропускное гидротехническое сооружение – плотина через реку Малый Удрай в г.Новосокольники, ул.Партизанская»

(1.Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения;

2.Преддекларационное обследование гидротехнического сооружения.) (всего), в том числе:
	505,1
	-
	-
	-
	-
	505,1


	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	500,0
	-
	-
	-
	-
	500,0

	Местный бюджет
	5,1
	-
	-
	-
	-
	5,1

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Направление «Благоустройство территории муниципального образования» (всего), в том числе:
	16994,0
	17398,8
	13694,0
	-
	-
	48086,8

	Федеральный бюджет
	-
	2100,0
	-
	-
	-
	2100,0

	Областной бюджет
	397,0
	718,2
	697,0
	-
	-
	1812,2

	Местный бюджет
	16597,0
	14580,6
	12997,0
	-
	-
	44174,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе:
	16994,0
	17398,8
	13694,0
	-
	-
	48086,8

	Федеральный бюджет
	-
	2100,0
	-
	-
	-
	2100,0

	Областной бюджет
	397,0
	718,2
	697,0
	-
	-
	1812,2

	Местный бюджет
	16597,0
	14580,6
	12997,0
	-
	-
	44174,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.Проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования(всего), в том числе:
	600,0
	1200,0
	600,0
	-
	-
	2400,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	300,0
	600,0
	600,0
	-
	-
	1500,0

	Местный бюджет
	300,0
	600,0
	-
	-
	-
	900,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечивания памяти погибших при защите Отечества(всего), в том числе:
	97,0
	97,0
	97,0
	-
	-
	291,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	97,0
	97,0
	97,0
	-
	-
	291,0

	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3.Обеспечение функционирования объектов уличного освещения и иных объектов благоустройства потребляющих электроэнергию(всего), в том числе:
	5742,0
	5742,0
	5742,0
	-
	-
	17226,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	5742,0
	5742,0
	5742,0
	-
	-
	17226,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4.Проведение работ по установке и ремонту объектов уличного освещения (всего), в том числе:
	976,0
	976,0
	976,0
	-
	-
	2928,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	976,0
	976,0
	976,0
	-
	-
	2928,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5.Оргазация и содержание мест захоронения (всего), в том числе:
	1356,0
	1356,0
	356,0
	-
	-
	3 068,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1356,0
	1356,0
	356,0
	-
	-
	3 068,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.6.Проведение работ по озеленению и прочему благоустройству (всего), в том числе:
	5 652,0
	2835,6
	3452,0
	-
	-
	11 939,6

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	5 652,0
	2835,6
	3452,0
	-
	-
	11 939,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.7. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора(всего), в том числе:
	1573,0
	1573,0
	1573,0
	-
	-
	4 719,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1573,0
	1573,0
	1573,0
	-
	-
	4 719,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.8.Ликвидация стихийных несанкционированных свалок(всего), в том числе:
	600,0
	600,0
	-
	-
	-
	1 200,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	600,0
	600,0
	
	-
	-
	1 200,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.9.Реализация инициативных проектов (всего), в том числе:
	398,0
	898,0
	898,0
	-
	-
	2194,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	398,0
	898,0
	898,0
	-
	-
	2194,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.10. Разработка проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды (всего), в том числе:
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.11.Реализация мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Российской Федерации (восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений) (всего), в том числе:
	-
	2121,2
	-
	-
	-
	2121,2

	Федеральный бюджет
	-
	2100,0
	-
	-
	-
	2100,0

	Областной бюджет
	-
	21,2
	-
	-
	-
	21,2

	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.Направление «Жилье»
	1376,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4128,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1376,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4128,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	1376,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4128,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1376,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4128,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1. Осуществление расходов по содержанию имущества, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения муниципального фонда (всего), в том числе:
	1376,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4128,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1376,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4128,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-


___________

Приложение №2

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 25 мая 2026 года № 361
«3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Создание условий для обеспечения населения коммунальными услугами»

	1.
	Мероприятие (результат) 

Проведение работ по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Наличие паспорта готовности к отопительному сезону
	Да/нет
	да
	2024
	да
	да
	да
	да
	да

	2.
	Мероприятие (результат) 

Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество проектов
	Ед.
	0
	2024
	0
	1
	1
	1
	1

	3.
	Мероприятие (результат)

Содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, в целях обеспечения населения коммунальными услугами
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество населенных пунктов
	Ед.
	275
	2024
	275
	275
	275
	275
	275

	4.
	Мероприятие (результат)

Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газопроводов
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество заключенных договоров
	Ед.
	1
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	5.
	Мероприятие (результат)

Мероприятия по газификации и газоснабжению
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	6.
	Мероприятия (результат)

 Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов
	Приобретение товаров, работ, услуг


	Количество объектов
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	7.
	Мероприятие (результат)

Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов
	Приобретение товаров, работ, услуг


	Количество объектов
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	8.
	Мероприятие (результат)

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры коммунального хозяйства
	Приобретение товаров, работ, услуг


	Снижение степени износа основных фондов теплоснабжающих предприятий
	%
	0
	2024
	80,4
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мероприятие (результат)

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

 «ГТС – водопропускное гидротехническое сооружение – плотина через реку Малый Удрай в г.Новосокольники, ул.Партизанская»

(1.Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения;

2.Преддекларационное обследование гидротехнического сооружения.)
	Приобретение товаров, работ, услуг


	Количество объектов
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1


___________

Приложение №3

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 25 мая 2026 года № 361
«4. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Создание условий для обеспечения населения коммунальными услугами»
	X
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 19 674,6

2026г – 14 884,3

2027г – 2 516,3

2028г –2 274,0
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 

Проведение работ по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 926,1

2026г – 926,1

2027г – 0,0

2028г – 0,0
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.1.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.1.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.2.
	Мероприятие (результат)

Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 675,0

2026г – 0,0

2027г – 450,0

2028г –225,0
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.2.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.2.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.3
	Мероприятие (результат)

Содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, в целях обеспечения населения коммунальными услугами
	
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 5 122,0

2026г – 2 374,0

2027г – 1 374,0

2028г –1 374,0
	Х

	1.3.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.3.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.3.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.4
	Мероприятие (результат)

Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газопроводов
	
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 300,0

2026г – 300,0

2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.4.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.4.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.4.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.5
	Мероприятие (результат)

Мероприятия по газификации и газоснабжению
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 767,0

2026г – 260,0

2027г – 260,0

2028г –247,0
	Х

	1.5.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.5.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.5.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.6
	Мероприятия (результат)

Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 1 310,8

2026г – 450,5

2027г – 432,3

2028г –428,0
	Х

	1.6.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.6.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.6.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.7
	Мероприятие (результат)

Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 594,7

2026г – 594,7

2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.7.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.7.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.7.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.8
	Мероприятие (результат)

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры коммунального хозяйства
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 9 473,9
2026г – 9 473,9
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.8.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.8.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.8.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.9
	Мероприятие (результат)

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

«ГТС – водопропускное гидротехническое сооружение – плотина через реку Малый Удрай в г.Новосокольники, ул.Партизанская»

(1.Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения;

2.Преддекларационное обследование гидротехнического сооружения.)
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 505,1

2026г – 505,1

2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.9.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.9.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.9.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения


_____________

