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ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НОВОСОКОЛЬНИЧЕСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	от
	02.07.2026
	
	№
	446


г.Новосокольники

О внесении изменений в постановление Администрации Новосокольнического муниципального округа от 13.02.2026 №37 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства   Новосокольнического муниципального округа»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.03.2025 № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», постановлением Администрации Новосокольнического муниципального округа от 26.12.2025 №55 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Новосокольнического муниципального округа», Администрация Новосокольнического муниципального округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Администрации Новосокольнического муниципального округа от 13.02.2026 №37 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Новосокольнического муниципального округа» (с изменениями, внесенными постановлениями Администрации Новосокольнического муниципального округа от 24.04.2026 №249, от 25.05.2026 №361) следующие изменения:

1.1.В паспорте муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства   Новосокольнического муниципального округа» раздел «Объемы финансового обеспечения за весь период реализации» изложить в следующей редакции:

	Объемы финансового обеспечения за весь период реализации
	Источники
	Всего

(тыс.руб.)
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год

	
	федеральный бюджет
	2100,0
	-
	2100,0
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	29923,4
	26708,2
	1618,2
	1597,0
	-
	-

	
	местный бюджет
	56995,7
	23675,8
	17572,9
	15747,0
	-
	-

	
	иные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	всего по источникам
	89019,1
	50384,0
	21291,1
	17344,0
	-
	-


1.2. Раздел муниципальной программы 3 «Структура муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства   Новосокольнического муниципального округа» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 
1.3.Раздел муниципальной программы 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства   Новосокольнического муниципального округа» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 
1.4.В паспорте комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» раздел 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

1.5.В паспорте комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» раздел 4 «План реализации комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению.

1.6.В паспорте комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» раздел 3 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» изложить в редакции согласно приложению №5 к настоящему постановлению.

1.7.В паспорте комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» раздел 4 «План реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство» изложить в редакции согласно приложению №6 к настоящему постановлению.

1.8.В паспорте комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» раздел 3 Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» изложить в редакции согласно приложению №7 к настоящему постановлению.

1.9.В паспорте комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» раздел 4 «План реализации комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» изложить в редакции согласно приложению №8 к настоящему постановлению.

1.10.После раздела 4 «План реализации комплекса процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» дополнить Паспортом комплекса процессных мероприятий «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений» согласно приложению №9 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании «Нормативные правовые акты Псковской области» - http://pravo.pskov.ru и разместить на официальном сайте Новосокольнического муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Новосокольнического муниципального округа Грищенкова И.А.

Глава Новосокольнического 

муниципального округа                                                                   В.А.Новиков

Приложение №1

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 2 июля 2026 года№ 446
«3. Структура муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Новосокольнического муниципального округа»

	№

п/п
	Задачи структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента 
	Связь с показателями

	1
	2
	3
	4

	1.
	 Направление (подпрограмма) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования»

	1.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

	
	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий:

Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Срок реализации: 2026-2030 годы

	1.1.1.
	Задача 1.

Обеспечение развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры в части теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 
	Реализованы мероприятия по содержанию и ремонту объектов водоснабжения и водоотведения, подготовке и прохождению отопительного сезона
	Удельный вес общей площади жилых помещений округа, оборудованной централизованным водоснабжением, отоплением, водоотведением (канализацией).

Доля водопроводных, тепловых, канализационных сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности водопроводных, тепловых, канализационных сетей

	2.
	Направление (подпрограмма) «Благоустройство территории муниципального образования»

	2.1.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство»

	
	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий:

Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Срок реализации: 2026-2030 годы

	2.1.1
	Задача 1.

Обеспечение повышения уровня благоустройства муниципального округа
	Реализованы мероприятия по ремонту и благоустройству воинских захоронений, ликвидации стихийных свалок, функционированию уличного освещения и иных объектов благоустройства, организации и содержанию мест захоронений
	Количество отремонтированных и благоустроенных воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества

	3.
	Направление (подпрограмма) «Жилье»

	3.1
	Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

	
	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий:

Управление имущественных, земельных отношений и муниципального контроля Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Срок реализации: 2026-2030 годы

	3.1.1
	Задача 1.

Обеспечение содержания муниципального фонда
	Реализованы мероприятия по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения муниципального фонда
	Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя

	4.
	Направление (подпрограмма)  «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив»

	4.1
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений»

	 
	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий:

Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Срок реализации: 2026-2030 годы

	4.1.1
	Задача 1.

Обеспечение развития институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив
	Выполнены работы по проектам ТОСов, получившие финансовую поддержку из областного бюджета по итогам конкурса
	Количество 

проектов ТОС, 

получивших 

финансовую 

поддержку из 

областного 

бюджета по итогам 

конкурса


___________

Приложение №2

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 2 июля 2026 года№ 446
«4. Финансовое обеспечение муниципальной программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства   Новосокольнического муниципального округа»

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей

	
	2026 год
	2027 год
	2028 год
	2029 год
	2030 год
	Всего

	Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Новосокольнического муниципального округа» (всего), в том числе:
	50384,0
	21291,1
	17344,0
	-
	-
	89019,1



	Федеральный бюджет
	-
	2100,0
	-
	-
	-
	2100,0

	Областной бюджет
	26708,2
	1618,2
	1597,0
	-
	-
	29923,4

	Местный бюджет
	23675,8
	17572,9
	15747,0
	-
	-
	56995,7

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.Направление «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования» (всего), в том числе:
	15056,3
	2516,3
	2274,0
	-
	-
	19846,6

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	10740,0
	900,0
	900,0
	-
	-
	12540,0

	Местный бюджет
	4316,3
	1616,3
	1374,0
	-
	-
	7306,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.Комплекс процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» (всего), в том числе:
	15056,3
	2516,3
	2274,0
	-
	-
	19846,6

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	10740,0
	900,0
	900,0
	-
	-
	12540,0

	Местный бюджет
	4316,3
	1616,3
	1374,0
	-
	-
	7306,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.1. Проведение работ по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения(всего), в том числе:
	926,1
	-
	-
	-
	-
	926,1

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	926,1
	-
	-
	-
	-
	926,1

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.2.Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального хозяйства(всего), в том числе:
	-
	450,0
	225,0
	-
	-
	675,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	225,0
	225,0
	-
	-
	450,0

	Местный бюджет
	-
	225,0
	-
	-
	-
	225,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.3.Содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, в целях обеспечения населения коммунальными услугами(всего), в том числе:
	2374,0
	1374,0
	1374,0
	-
	-
	5 122,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	2374,0
	1374,0
	1374,0
	-
	-
	5 122,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.4.Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газопроводов 
	472,0
	-
	-
	-
	-
	472,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	472,0
	-
	-
	-
	-
	472,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.5. Мероприятия по газификации и газоснабжению(всего), в том числе:
	260,0
	260,0
	247,0
	-
	-
	767,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	247,0
	247,0
	247,0
	-
	-
	741,0

	Местный бюджет
	13,0
	13,0
	-
	-
	-
	26,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.6. Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов(всего), в том числе:
	450,5
	432,3
	428,0
	-
	-
	1310,8

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	428,0
	428,0
	428,0
	-
	-
	1 284,0

	Местный бюджет
	22,5
	4,3
	
	-
	-
	26,8

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.7.Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов(всего), в том числе:
	594,7
	-
	-
	-
	-
	594,7

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	565,0
	-
	-
	-
	-
	565,0

	Местный бюджет
	29,7
	-
	-
	-
	-
	29,7

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.8.Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры коммунального хозяйства (всего), в том числе:
	9473,9
	-
	-
	-
	-
	9473,9

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	9000,0
	-
	-
	-
	-
	9000,0

	Местный бюджет
	473,9
	-
	-
	-
	-
	473,9

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.1.9.Реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений«ГТС – водопропускное гидротехническое сооружение – плотина через реку Малый Удрай в г.Новосокольники, ул.Партизанская»

(1.Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения;

2.Преддекларационное обследование гидротехнического сооружения.) (всего), в том числе:
	505,1
	-
	-
	-
	-
	505,1

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	500,0
	-
	-
	-
	-
	500,0

	Местный бюджет
	5,1
	-
	-
	-
	-
	5,1

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2. Направление «Благоустройство территории муниципального образования» (всего), в том числе:
	16983,4
	17398,8
	13694,0
	-
	-
	48076,2

	Федеральный бюджет
	-
	2100,0
	-
	-
	-
	2100,0

	Областной бюджет
	397,0
	718,2
	697,0
	-
	-
	1812,2

	Местный бюджет
	16586,4
	14580,6
	12997,0
	-
	-
	44164,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство» (всего), в том числе:
	16983,4
	17398,8
	13694,0
	-
	-
	48076,2

	Федеральный бюджет
	-
	2100,0
	-
	-
	-
	2100,0

	Областной бюджет
	397,0
	718,2
	697,0
	-
	-
	1812,2

	Местный бюджет
	16586,4
	14580,6
	12997,0
	-
	-
	44164,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.1.Проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования(всего), в том числе:
	600,0
	1200,0
	600,0
	-
	-
	2400,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	300,0
	600,0
	600,0
	-
	-
	1500,0

	Местный бюджет
	300,0
	600,0
	-
	-
	-
	900,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.2.Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечивания памяти погибших при защите Отечества (всего), в том числе:
	97,0
	97,0
	97,0
	-
	-
	291,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	97,0
	97,0
	97,0
	-
	-
	291,0

	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.3.Обеспечение функционирования объектов уличного освещения и иных объектов благоустройства потребляющих электроэнергию (всего), в том числе:
	5742,0
	5742,0
	5742,0
	-
	-
	17226,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	5742,0
	5742,0
	5742,0
	-
	-
	17226,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.4.Проведение работ по установке и ремонту объектов уличного освещения (всего), в том числе:
	976,0
	976,0
	976,0
	-
	-
	2928,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	976,0
	976,0
	976,0
	-
	-
	2928,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.5.Оргазация и содержание мест захоронения (всего), в том числе:
	1356,0
	1356,0
	356,0
	-
	-
	3 068,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1356,0
	1356,0
	356,0
	-
	-
	3 068,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.6.Проведение работ по озеленению и прочему благоустройству (всего), в том числе:
	5 652,0
	2835,6
	3452,0
	-
	-
	11 939,6

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	5 652,0
	2835,6
	3452,0
	-
	-
	11 939,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.7. Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора (всего), в том числе:
	1573,0
	1573,0
	1573,0
	-
	-
	4 719,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1573,0
	1573,0
	1573,0
	-
	-
	4 719,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.8.Ликвидация стихийных несанкционированных свалок (всего), в том числе:
	600,0
	600,0
	-
	-
	-
	1 200,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	600,0
	600,0
	-
	-
	-
	1 200,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.9.Реализация инициативных проектов (всего), в том числе:
	187,4
	898,0
	898,0
	-
	-
	1 983,4

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	187,4
	898,0
	898,0
	-
	-
	1 983,4

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.10.Реализация муниципальных конкурсов (ТОСы) (всего), в том числе:
	200,0
	-
	-
	-
	-
	200,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	200,0
	-
	-
	-
	-
	200,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.1.11.Реализация мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Российской Федерации (восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений) (всего), в том числе:
	-
	2121,2
	-
	-
	-
	2121,2

	Федеральный бюджет
	-
	2100,0
	-
	-
	-
	2100,0

	Областной бюджет
	-
	21,2
	-
	-
	-
	21,2

	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.Направление «Жилье»
	1821,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4573,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1821,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4573,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.Комплекс процессных мероприятий «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	1821,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4573,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1821,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4573,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1. Осуществление расходов по содержанию и ремонту муниципального имущества, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения муниципального фонда(всего), в том числе:
	1821,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4573,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Местный бюджет
	1821,0
	1376,0
	1376,0
	-
	-
	4573,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4. Направление «Развитие институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив»
	16523,3
	-
	-
	-
	-
	16523,3

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	15571,2
	-
	-
	-
	-
	15571,2

	Местный бюджет
	952,1
	-
	-
	-
	-
	952,1

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.Комплекс процессных мероприятий «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений»
	16523,3
	-
	-
	-
	-
	16523,3

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	15571,2
	-
	-
	-
	-
	15571,2

	Местный бюджет
	952,1
	-
	-
	-
	-
	952,1

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.1.Реализация проекта «Безопасность-превыше всего» ТОС «Приволье» Пригородный
	223,8
	-
	-
	-
	-
	223,8

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	212,8
	-
	-
	-
	-
	212,8

	Местный бюджет
	11,0
	-
	-
	-
	-
	11,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.2. Реализация проекта «Пожарный пруд мы сделаем не зря» ТОС «Труженик» Пригородный
	223,8
	-
	-
	-
	-
	223,8

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	212,8
	-
	-
	-
	-
	212,8

	Местный бюджет
	11,0
	-
	-
	-
	-
	11,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.3. Реализация проекта «Для пользы и для души» ТОС «Романтика» Пригородный
	359,7
	-
	-
	-
	-
	359,7

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	341,7
	-
	-
	-
	-
	341,7

	Местный бюджет
	18,0
	-
	-
	-
	-
	18,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.4.Реализация  проекта «Пожарный водоём плюс зона отдыха» ТОС «Климовские внучата» Пригородный
	359,7
	-
	-
	-
	-
	359,7

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	341,7
	-
	-
	-
	-
	341,7

	Местный бюджет
	18,0
	-
	-
	-
	-
	18,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.5.Реализация проекта «Ремонт Раменской сельской библиотеки» ТОС «Импульс» Насвинский
	207,0
	-
	-
	-
	-
	207,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	201,0
	-
	-
	-
	-
	201,0

	Местный бюджет
	6,0
	-
	-
	-
	-
	6,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.6.Реализация проекта «Замена линии водопроводной сети от водонапорной башни до ул. Садовой в д. Станьково» ТОС «Станьково» Маевский
	376,0
	-
	-
	-
	-
	376,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	366,0
	-
	-
	-
	-
	366,0

	Местный бюджет
	10,0
	-
	-
	-
	-
	10,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.7.Реализация проекта «Водоснабжению быть» ТОС «Климовские внучата» Пригородный
	389,7
	-
	-
	-
	-
	389,7

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	369,7
	-
	-
	-
	-
	369,7

	Местный бюджет
	20,0
	-
	-
	-
	-
	20,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.8.Реализация  проекта «Комфортный двор – серебряный возраст» ТОС «Тихмянова 25» Город
	595,6
	-
	-
	-
	-
	595,6

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	536,0
	-
	-
	-
	-
	536,0

	Местный бюджет
	59,6
	-
	-
	-
	-
	59,6

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.9.Реализация  проекта «Благоустройство территории и установка беседки» ТОС «Загородная 1» Город
	359,0
	-
	-
	-
	-
	359,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	323,1
	-
	-
	-
	-
	323,1

	Местный бюджет
	35,9
	-
	-
	-
	-
	35,9

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.10. Реализация проекта «Благоустройство территории и установка беседки» ТОС  «Ленинская 47» Город
	359,0
	-
	-
	-
	-
	359,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	323,1
	-
	-
	-
	-
	323,1

	Местный бюджет
	35,9
	-
	-
	-
	-
	35,9

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.11.Реализация проекта «Березовый рай» ТОС  «Теремок» Пригородный
	343,2
	-
	-
	-
	-
	343,2

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	326,2
	-
	-
	-
	-
	326,2

	Местный бюджет
	17,0
	-
	-
	-
	-
	17,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.12. Реализация проекта «Милый сердцу уголок» ТОС  «Приволье» Пригородный
	343,2
	-
	-
	-
	-
	343,2

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	326,2
	-
	-
	-
	-
	326,2

	Местный бюджет
	17,0
	-
	-
	-
	-
	17,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.13. Реализация проекта «Освещение придомовой территории и установка качелей и лавочек» ТОС  «Первомайский» Город
	353,6
	-
	-
	-
	-
	353,6

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	335,9
	-
	-
	-
	-
	335,9

	Местный бюджет
	17,7
	-
	-
	-
	-
	17,7

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.14.Реализация проекта «Установка качелей-диванов» ТОС  «Центр» Город
	390,9
	-
	-
	-
	-
	390,9

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	371,4
	-
	-
	-
	-
	371,4

	Местный бюджет
	19,5
	-
	-
	-
	-
	19,5

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.15.Реализация проекта «Качели счастья: для дружбы и игр» ТОС  «Уголок» Город
	390,9
	-
	-
	-
	-
	390,9

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	371,4
	-
	-
	-
	-
	371,4

	Местный бюджет
	19,5
	-
	-
	-
	-
	19,5

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.16.Реализация проекта «Воркаут - комплекс для активной жизни» ТОС  «Партизанская 5» Город
	555,5
	-
	-
	-
	-
	555,5

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	527,7
	-
	-
	-
	-
	527,7

	Местный бюджет
	27,8
	-
	-
	-
	-
	27,8

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.17.Реализация проекта «Бологовщина помнит своих героев» ТОС   «Ленинское» Пригородный
	355,6
	-
	-
	-
	-
	355,6

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	337,6
	-
	-
	-
	-
	337,6

	Местный бюджет
	18,0
	-
	-
	-
	-
	18,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.18. Реализация проекта «Автобусная остановка мечты» ТОС   «Загородная 5-а» Город
	567,2
	-
	-
	-
	-
	567,2

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	538,8
	-
	-
	-
	-
	538,8

	Местный бюджет
	28,4
	-
	-
	-
	-
	28,4

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.19.Реализация проекта «Место встречи изменить нельзя» ТОС «Веселые соседи» Пригородный
	235,2
	-
	-
	-
	-
	235,2

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-


	Областной бюджет
	225,2
	-
	-
	-
	-
	225,2

	Местный бюджет
	10,0
	-
	-
	-
	-
	10,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.20. Реализация проекта «Островок уюта» ТОС «Золотой ключик» Город
	390,9
	-
	-
	-
	-
	390,9

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	371,4
	-
	-
	-
	-
	371,4

	Местный бюджет
	19,5
	-
	-
	-
	-
	19,5

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.21. Реализация проекта «Освещение придомовой территории и установка качелей на Ленинской 59» ТОС «Ленинская 59» Город
	399,1
	-
	-
	-
	-
	399,1

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	379,1
	-
	-
	-
	-
	379,1

	Местный бюджет
	20,0
	-
	-
	-
	-
	20,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.22.Реализация проекта «Где сказка становится игрой!» ТОС «Калинка-малинка» Город
	999,2
	-
	-
	-
	-
	999,2

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	949,2
	-
	-
	-
	-
	949,2

	Местный бюджет
	50,0
	-
	-
	-
	-
	50,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.23.Реализация проекта «Благоустройство территории кладбища. Контейнерная площадка» ТОС «Горожаночка» Насвинский
	208,0
	-
	-
	-
	-
	208,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	202,0
	-
	-
	-
	-
	202,0

	Местный бюджет
	6,0
	-
	-
	-
	-
	6,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.24.Реализация проекта «Обустройство линии наружного освещения по улице Трофимова, дома 23 - 41 в д. Маево» ТОС «Городище» Маевский
	353,0
	-
	-
	-
	-
	353,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	333,0
	-
	-
	-
	-
	333,0

	Местный бюджет
	20,0
	-
	-
	-
	-
	20,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.25. Реализация проекта «Благоустройство территории: установка беседки и урн» ТОС «Райский уголок» Город
	343,2
	-
	-
	-
	-
	343,2

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	308,9
	-
	-
	-
	-
	308,9

	Местный бюджет
	34,3
	-
	-
	-
	-
	34,3

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.26.Реализация  проекта «Благоустройство сельской территории. Здоровье-наш приоритет» ТОС «Импульс» Насвинский
	391,6
	-
	-
	-
	-
	391,6

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	379,6
	-
	-
	-
	-
	379,6

	Местный бюджет
	12,0
	-
	-
	-
	-
	12,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.27.Реализация  проекта «Зеленый апгрейд» ТОС «Ленинское» Пригородный
	295,5
	-
	-
	-
	-
	295,5

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	280,5
	-
	-
	-
	-
	280,5

	Местный бюджет
	15,0
	-
	-
	-
	-
	15,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.28.Реализация проекта «Тонус территория» ТОС «Ленинградский» Город
	397,8
	-
	-
	-
	-
	397,8

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	377,9
	-
	-
	-
	-
	377,9

	Местный бюджет
	19,9
	-
	-
	-
	-
	19,9

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.29.Реализация проекта «Улица Климовская: забота в каждой детали» ТОС «Климовские внучата»  Пригородный
	228,6
	-
	-
	-
	-
	228,6

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	216,6
	-
	-
	-
	-
	216,6

	Местный бюджет
	12,0
	-
	-
	-
	-
	12,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.30.Реализация проекта «Монтаж новой современной закрытой контейнерной площадки» ТОС «Райский уголок» Город
	248,0
	-
	-
	-
	-
	248,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	223,2
	-
	-
	-
	-
	223,2

	Местный бюджет
	24,8
	-
	-
	-
	-
	24,8

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.31.Реализация проект «Чистые решения для уютного двора» ТОС «Отса 19» Город
	248,0
	-
	-
	-
	-
	248,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	223,2
	-
	-
	-
	-
	223,2

	Местный бюджет
	24,8
	-
	-
	-
	-
	24,8

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.32.Реализация  проекта «Чистый уголок - всем нам впрок!» ТОС «Партизанская 5» Город
	248,0
	-
	-
	-
	-
	248,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	223,2
	-
	-
	-
	-
	223,2

	Местный бюджет
	24,8
	-
	-
	-
	-
	24,8

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.33.Реализация проекта «Чистая территория: обустройство контейнерной площадки» ТОС « Романтика» Пригородный
	248,0
	-
	-
	-
	-
	248,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	235,0
	-
	-
	-
	-
	235,0

	Местный бюджет
	13,0
	-
	-
	-
	-
	13,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.34.Реализация  проекта «Отдых в чистоте» ТОС «Советский» Пригородный
	306,0
	-
	-
	-
	-
	306,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	291,0
	-
	-
	-
	-
	291,0

	Местный бюджет
	15,0
	-
	-
	-
	-
	15,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.35.Реализация проекта «Полянка для души» ТОС «Труженик» Пригородный
	343,2
	-
	-
	-
	-
	343,2

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	326,2
	-
	-
	-
	-
	326,2

	Местный бюджет
	17,0
	-
	-
	-
	-
	17,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.36.Реализация проекта «Площадка без риска» ТОС «Тракторная 35» Город
	363,5
	-
	-
	-
	-
	363,5

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	327,2
	-
	-
	-
	-
	327,2

	Местный бюджет
	36,3
	-
	-
	-
	-
	36,3

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.37.Реализация проекта «Снос аварийных деревьев и строительство новой контейнерной площадки» ТОС «Загородная 5-б» Город
	363,5
	-
	-
	-
	-
	363,5

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	327,2
	-
	-
	-
	-
	327,2

	Местный бюджет
	36,3
	-
	-
	-
	-
	36,3

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.38.Реалзация проекта «Безопасное пространство» ТОС «Загородная 3» Город
	363,5
	-
	-
	-
	-
	363,5

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	327,2
	-
	-
	-
	-
	327,2

	Местный бюджет
	36,3
	-
	-
	-
	-
	36,3

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.39.Реализация проекта «Уют в мелочах» ТОС «Озерный» Пригородный
	210,3
	-
	-
	-
	-
	210,3

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	200,3
	-
	-
	-
	-
	200,3

	Местный бюджет
	10,0
	-
	-
	-
	-
	10,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.40.Реализация  проекта «Островок памяти в сердце деревни» ТОС «Романтика» Пригородный
	217,3
	-
	-
	-
	-
	217,3

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	206,3
	-
	-
	-
	-
	206,3

	Местный бюджет
	11,0
	-
	-
	-
	-
	11,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.41.Реализация проекта «Загородная чистота» ТОС «Загородный» Город)
	297,7
	-
	-
	-
	-
	297,7

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	282,8
	-
	-
	-
	-
	282,8

	Местный бюджет
	14,9
	-
	-
	-
	-
	14,9

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.42.Реализация проекта «Улица, улица, улица родная!» ТОС «Хуторок» Пригородный)
	306,0
	-
	-
	-
	-
	306,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	291,0
	-
	-
	-
	-
	291,0

	Местный бюджет
	15,0
	-
	-
	-
	-
	15,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.43.Реализация проекта «Обязуюсь я всегда-с экологией дружить» ТОС «Веселые соседи» Пригородный
	418,4
	-
	-
	-
	-
	418,4

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	397,4
	-
	-
	-
	-
	397,4

	Местный бюджет
	21,0
	-
	-
	-
	-
	21,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.44.Реализация проекта «Современный подход к отходам» ТОС «ИСТОК» Вязовский
	202,0
	-
	-
	-
	-
	202,0

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	200,0
	-
	-
	-
	-
	200,0

	Местный бюджет
	2,0
	-
	-
	-
	-
	2,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.45.Реализация  проекта «Благоустройство сельской территории. Зона отдыха» ТОС «Горожаночка » Насвинский
	359,7
	-
	-
	-
	-
	359,7

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	348,7
	-
	-
	-
	-
	348,7

	Местный бюджет
	11,0
	-
	-
	-
	-
	11,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.46.Реализация проекта «Территория веселья » ТОС «Первомайский» Город
	397,2
	-
	-
	-
	-
	397,2

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	377,3
	-
	-
	-
	-
	377,3

	Местный бюджет
	19,9
	-
	-
	-
	-
	19,9

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.1.47.Реализация  проекта «Благоустройство сельской территории. Строительство детской площадки» ТОС «Площадочка» Насвинский
	387,5
	-
	-
	-
	-
	387,5

	Федеральный бюджет
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Областной бюджет
	377,5
	-
	-
	-
	-
	377,5

	Местный бюджет
	10,0
	-
	-
	-
	-
	10,0

	Внебюджетные источники
	-
	-
	-
	-
	-
	-


___________
Приложение №3

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 2 июля 2026 года№ 446
«3. Перечень мероприятий (результатов)

комплекса процессных мероприятий «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Создание условий для обеспечения населения коммунальными услугами»

	1.
	Мероприятие (результат) 

Проведение работ по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Наличие паспорта готовности к отопительному сезону
	Да/нет
	да
	2024
	да
	да
	да
	да
	да

	2.
	Мероприятие (результат) 

Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество проектов
	Ед.
	0
	2024
	0
	1
	1
	1
	1

	3.
	Мероприятие (результат)

Содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, в целях обеспечения населения коммунальными услугами
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество населенных пунктов
	Ед.
	275
	2024
	275
	275
	275
	275
	275

	4.
	Мероприятие (результат)

Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газопроводов
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество заключенных договоров
	Ед.
	1
	2024
	2
	1
	1
	1
	1

	5.
	Мероприятие (результат)

Мероприятия по газификации и газоснабжению
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	6.
	Мероприятия (результат)

 Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов
	Приобретение товаров, работ, услуг


	Количество объектов
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	7.
	Мероприятие (результат)

Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов
	Приобретение товаров, работ, услуг


	Количество объектов
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	8.
	Мероприятие (результат)

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры коммунального хозяйства
	Приобретение товаров, работ, услуг


	Снижение степени износа основных фондов теплоснабжающих предприятий
	%
	0
	2024
	80,4
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мероприятие (результат)

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

 «ГТС – водопропускное гидротехническое сооружение – плотина через реку Малый Удрай в г.Новосокольники, ул.Партизанская»

(1.Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения;

2.Преддекларационное обследование гидротехнического сооружения.)
	Приобретение товаров, работ, услуг


	Количество объектов
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1


_______________

Приложение №4

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 2 июля 2026 года№ 446
«4. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры»

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Создание условий для обеспечения населения коммунальными услугами»
	X
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 19 846,6
2026г – 15 056,3
2027г – 2 516,3

2028г –2 274,0
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 

Проведение работ по подготовке и прохождению отопительного сезона в целях обеспечения населения услугами теплоснабжения и горячего водоснабжения
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 926,1

2026г – 926,1

2027г – 0,0

2028г – 0,0
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.1.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.1.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.2.
	Мероприятие (результат)

Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования (в том числе изменений) муниципальных образований области в сфере жилищно-коммунального хозяйства
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 675,0

2026г – 0,0

2027г – 450,0

2028г –225,0
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.2.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.2.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.3
	Мероприятие (результат)

Содержание и ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, в целях обеспечения населения коммунальными услугами
	
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 5 122,0

2026г – 2 374,0

2027г – 1 374,0

2028г –1 374,0
	Х

	1.3.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.3.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.3.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.4
	Мероприятие (результат)

Аварийно-диспетчерское и техническое обслуживание сетей газопроводов
	
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 472,0
2026г – 472,0
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.4.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.4.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.4.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.5
	Мероприятие (результат)

Мероприятия по газификации и газоснабжению
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 767,0

2026г – 260,0

2027г – 260,0

2028г –247,0
	Х

	1.5.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.5.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.5.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.6
	Мероприятия (результат)

Мероприятия по проведению ремонта групповых резервуарных установок сжиженных углеводородных газов
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 1 310,8

2026г – 450,5

2027г – 432,3

2028г –428,0
	Х

	1.6.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.6.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.6.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.7
	Мероприятие (результат)

Обеспечение мероприятий по оборудованию контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 594,7

2026г – 594,7

2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.7.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.7.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.7.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.8
	Мероприятие (результат)

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и техническое перевооружение объектов коммунальной инфраструктуры коммунального хозяйства
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 9 473,9
2026г – 9 473,9
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.8.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.8.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.8.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.9
	Мероприятие (результат)

Реализация мероприятий по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений

«ГТС – водопропускное гидротехническое сооружение – плотина через реку Малый Удрай в г.Новосокольники, ул.Партизанская»

(1.Расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, окружающей среде, имуществу физических и юридических лиц при аварии гидротехнического сооружения;

2.Преддекларационное обследование гидротехнического сооружения.)
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 505,1

2026г – 505,1

2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.9.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.9.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.9.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения


_____________
Приложение №5

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 2 июля 2026 года№ 446
«3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Благоустройство»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Обеспечение повышения уровня благоустройства муниципального округа»

	1.
	Мероприятие (результат)

Проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронен ий, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования  
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество отремонтированных захоронений
	Ед.
	2
	2024
	1
	2
	1
	2
	2

	2.
	Мероприятие (результат) 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечивания  погибших при защите Отечества
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество мероприятий по перезахоронению
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	3.
	Мероприятие (результат)

Обеспечение функционирования объектов уличного освещения и иных объектов благоустройства потребляющих электроэнергию
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов (опор)
	Ед.
	902
	2024
	902
	902
	902
	902
	902

	4.
	Мероприятие (результат)

Проведение работ по установке и ремонту объектов уличного освещения
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество объектов (опор)
	Ед.
	902
	2024
	902
	902
	902
	902
	902

	5.
	Мероприятие (результат)

Организация и содержание мест захоронения 
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество мест захоронения
	Ед.
	52
	2024
	52
	52
	52
	52
	52

	6.
	Мероприятие (результат)

Проведение работ по озеленению и прочему благоустройству
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество населенных пунктов, в которых проводятся работы по благоустройству и озеленению 
	Ед.
	275
	2024
	275
	275
	275
	275
	275

	7.
	Мероприятие (результат)

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество заключенных договоров по вывозу ТКО
	Ед.
	6
	2024
	2
	1
	1
	1
	1

	8.
	Мероприятие (результат)

Ликвидация стихийных несанкционированных свалок
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество ликвидированных свалок
	Ед.
	1
	2024
	1
	1
	0
	0
	0

	9. 
	Мероприятие (результат)

Реализация инициативных проектов
	Текущая деятельность
	Количество реализованных инициативных проектов
	Ед.
	0
	2024
	1
	1
	1
	1
	1

	10.
	Мероприятие (результат)

Расходы на реализацию муниципальных конкурсов (ТОСы)
	Текущая деятельность
	Количество проведенных муниципальных конкурсов (ТОСы)
	Ед.
	1
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	11.
	Мероприятие (результат)

Разработка проектов для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество 

проектов
	Ед.
	1
	2024
	0
	0
	0
	0
	0

	12.
	Мероприятие (результат)

Реализация мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Российской Федерации (восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений)
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество отремонтированных захоронений
	Ед.
	0
	2024
	0
	1
	0
	0
	0


______________
Приложение №6

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 2 июля 2026 года№ 446
«План реализации комплекса процессных мероприятий «Благоустройство»

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Обеспечение повышения уровня благоустройства муниципального округа»
	X
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 48 076,2

2026г – 16 983,4

2027г – 17 398,8

2028г – 13 694,0
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 

Проведение ремонта (реконструкции), благоустройства, работ по постановке на кадастровый учет воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших при защите Отечества на территории муниципального образования 
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 2 400,0

2026г – 600,0

2027г – 1 200,0

2028г – 600,0
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	
	План график

	1.1.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок
	01.12
	
	
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.1.3
	Контрольная точка3.Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.2.
	Мероприятие (результат) 

Осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий в сфере увековечивания  погибших при защите Отечества
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 291,0

2026г – 97,0

2027г – 97,0

2028г –97,0
	Х

	1.2.1
	Контрольная точка 1. Заключение договоров на проведение мероприятий по перезахоронению
	01.05
	
	
	Подписанные договора

	1.2.2
	Контрольная точка 2. Оплата  по заключенным договорам за выполненные работы, оказанные услуги
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.3
	Мероприятие (результат)

Обеспечение функционирования объектов уличного освещения и иных объектов благоустройства, потребляющих электроэнергию
	30.11
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 17 226,0

2026г – 5 742,0

2027г – 5 742,0

2028г – 5 742,0
	Х

	1.3.1
	Контрольная точка 1. Заключение договоров на обеспечение уличного освещения с энергоснабжающей организацией
	30.11
	
	
	Подписанный договор

	1.3.2
	Контрольная точка 2. Оплата  по заключенным договорам за выполненные работы, оказанные услуги
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.4
	Мероприятие (результат)

Проведение работ по установке и ремонту объектов уличного освещения
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 2 928,0

2026г – 976,0

2027г – 976,0

2028г –976,0


	Х

	1.4.1
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок
	01.11
	
	
	План график

	1.4.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок
	30.11
	
	
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.4.3
	Контрольная точка3.Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.5
	Мероприятие (результат)

Организация и содержание мест захоронения 
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 3 068,0

2026г – 1 356,0

2027г – 1 356,0

2028г – 356,0
	Х

	1.5.1
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок
	01.11
	
	
	План график

	1.5.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок
	30.11
	
	
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.5.3
	Контрольная точка3.Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.6
	Мероприятие (результат)

Проведение работ по озеленению и прочему благоустройству


	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 11 939,6

2026г – 5 652,0

2027г – 2 835,6

2028г –3 452,0
	Х

	1.6.1
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок
	01.11
	
	
	План график

	1.6.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок
	31.11
	
	
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.6.3
	Контрольная точка3.Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.7
	Мероприятие (результат)

Сбор и вывоз бытовых отходов и мусора


	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 4 719,0

2026г – 1 573,0

2027г – 1 573,0

2028г –1 573,0
	Х

	1.7.1
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок
	01.11
	
	
	План график

	1.7.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок
	31.11
	
	
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.7.3
	Контрольная точка3.Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.8
	Мероприятие (результат)

Ликвидация стихийных несанкционированных свалок


	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 1 200,0

2026г – 600,0

2027г – 600,0

2028г – 0,0
	Х

	1.8.1
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок
	01.11
	
	
	План график

	1.8.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок
	30.11
	
	
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.8.3
	Контрольная точка3.Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	
	Платежные поручения

	1.9
	Мероприятие (результат)

Реализация инициативных проектов
	Контрольные точки не устанавливаются
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 1 983,4

2026г – 187,4

2027г – 898,0

2028г – 898,0
	Решение Собрания депутатов Новосокольнического района от 27.05.2021 №168/35 «Об утверждении Положения об инициативных проектах муниципального образования «Новосокольнический район»

	1.10
	Мероприятие (результат)

Расходы на реализацию муниципальных конкурсов (ТОСы)
	Контрольные точки не устанавливаются
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 200,0

2026г – 200,0
	Решение Собрания депутатов Новосокольнического района от 30.03.2023 № 38/6 «О конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление Новосокольнического района» 

	1.11
	Мероприятие (результат)

Расходы на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований, связанных с реализацией мероприятий по обеспечению сохранности воинских захоронений на территории Российской Федерации (восстановление (ремонт, реставрация, благоустройство) воинских захоронений)
	Х
	Управление по строительству, жилищно-коммунальному и дорожному хозяйству Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 2 121,2

2026г – 0,0

2027г – 2 121,2

2028г –0,0
	Х

	1.11.1
	Контрольная точка 1. Закупка включена в план закупок
	01.11
	
	
	План график

	1.11.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результату закупок
	30.11
	
	
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.11.3
	Контрольная точка3.Проведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	
	Платежные поручения


_______________

Приложение №7

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 2 июля 2026 года№ 446
«3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	1.
	Мероприятие (результат) 

Осуществление расходов по содержанию и ремонту муниципального имущества, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения муниципального фонда
	Текущая деятельность
	Оплата взносов
	Процент
	100
	2024
	100
	100
	100
	100
	100


_____________

Приложение №8

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 2 июля 2026 года№ 446
«4. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан»

	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	X
	Управление имущественных, земельных отношений и муниципального контроля Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 4 573,0

2026г – 1 821,0

2027г – 1 376,0

2028г –1 376,0
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 

Осуществление расходов по содержанию и ремонту муниципального имущества, оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах за помещения муниципального фонда
	Контрольные точки не устанавливаются
	Управление имущественных, земельных отношений и муниципального контроля Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 4 573,0

2026г – 1 821,0

2027г – 1 376,0

2028г –1 376,0
	Х


______________

Приложение №9

к постановлению Администрации

Новосокольнического

муниципального округа

от 2 июля 2026 года№ 446
«ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий 

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений»

1. Основные положения

	Ответственный за реализацию комплексных процессных мероприятий:
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа

	Связь с муниципальной программой
	«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройства Новосокольнического муниципального округа»


2. Показатели комплекса процессных мероприятий 

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений»

	№ п/п
	Наименование показателей/задачи
	Уровень показателя 
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Базовое значение 
	Планируемое значение показателя по годам
	Ответственный за достижение показателя

	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.
	Задача «Обеспечение развития институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив»

	1.1.
	Количество проектов ТОС, получивших финансовую поддержку из областного бюджета по итогам конкурса
	 «МП» «КПМ»
	Ед.
	12
	2024
	47
	0
	0
	0
	0
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа


3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений»

	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата)
	Тип мероприятий (результата) 
	Характеристика 
	Единица измерения

(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значения мероприятия (результата) по годам

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	12
	13

	Задача «Обеспечение развития институтов территориального общественного самоуправления и поддержка проектов местных инициатив»

	1.
	Мероприятие (результат) 

Реализация проекта  «Безопасность-превыше всего» ТОС «Приволье» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	2.
	Мероприятие (результат) 

Реализация проекта «Пожарный пруд мы сделаем не зря» ТОС «Труженик» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	3.
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Для пользы и для души» ТОС «Романтика» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг


	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.


	0
	2024
	1


	0
	0
	0
	0

	4.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Пожарный водоём плюс зона отдыха» ТОС «Климовские внучата» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	5.
	Мероприятие (результат) 
Реализация проекта «Ремонт Раменской сельской библиотеки» ТОС «Импульс» Насвинский
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	6.
	Мероприятие (результат) 
Реализация проекта «Замена линии водопроводной сети от водонапорной башни до ул. Садовой в д. Станьково» ТОС «Станьково» Маевский
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	7.
	Мероприятие (результат) 
Реализация проекта «Водоснабжению быть» ТОС «Климовские внучата» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	8.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Комфортный двор – серебряный возраст» ТОС «Тихмянова 25» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	9.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Благоустройство территории и установка беседки» ТОС «Загородная 1» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	10.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Благоустройство территории и установка беседки» ТОС  «Ленинская 47» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	11.
	Мероприятие (результат) 
Реализация проекта «Березовый рай» ТОС «Теремок» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	12.
	Мероприятие (результат) 
Реализация проекта «Милый сердцу уголок» ТОС  «Приволье» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	13.
	Мероприятие (результат) 
Реализация проекта «Освещение придомовой территории и установка качелей и лавочек» ТОС  «Первомайский» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	14.
	Мероприятие (результат) 
Реализация проекта «Установка качелей-диванов» ТОС  «Центр» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	15.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Качели счастья: для дружбы и игр» ТОС  «Уголок» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	16.
	Мероприятие (результат) 
Реализация проекта «Воркаут - комплекс для активной жизни» ТОС  «Партизанская 5» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	17.
	Мероприятие (результат) 
Реализация проекта «Бологовщина помнит своих героев» ТОС   «Ленинское» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	18.
	Мероприятие (результат) 
Реализация проекта «Автобусная остановка мечты» ТОС   «Загородная 5-а» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	19.
	Мероприятие (результат) 
Реализация проекта «Место встречи изменить нельзя» ТОС «Веселые соседи» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	20.
	Мероприятие (результат) 
Реализация проекта «Островок уюта» ТОС «Золотой ключик» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	21.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Освещение придомовой территории и установка качелей на Ленинской 59» ТОС «Ленинская 59» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	22.
	Мероприятие (результат) 
Реализация проекта «Где сказка становится игрой!» ТОС «Калинка-малинка» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	23. 
	Мероприятие (результат) 
Реализация проекта «Благоустройство территории кладбища. Контейнерная площадка» ТОС «Горожаночка» Насвинский
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	24.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Обустройство линии наружного освещения по улице Трофимова, дома 23 - 41 в д.Маево» ТОС «Городище» Маевский
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	25.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Благоустройство территории: установка беседки и урн» ТОС «Райский уголок» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	26.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Благоустройство сельской территории. Здоровье-наш приоритет» ТОС «Импульс» Насвинский
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	27.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Зеленый апгрейд» ТОС «Ленинское» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	28.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Тонус территория» ТОС «Ленинградский» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	29.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Улица Климовская: забота в каждой детали» ТОС «Климовские внучата»  Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	30.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Монтаж новой современной закрытой контейнерной площадки» ТОС «Райский уголок» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	31.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Чистые решения для уютного двора» ТОС «Отса 19» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	32.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Чистый уголок - всем нам впрок!» ТОС «Партизанская 5» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	33.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Чистая территория: обустройство контейнерной площадки» ТОС «Романтика» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	34.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Отдых в чистоте» ТОС «Советский» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	35.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Полянка для души» ТОС «Труженик» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	36.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Площадка без риска» ТОС «Тракторная 35» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	37.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Снос аварийных деревьев и строительство новой контейнерной площадки» ТОС «Загородная 5-б» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	38.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Безопасное пространство» ТОС «Загородная 3» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	39.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Уют в мелочах» ТОС «Озерный» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	40.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Островок памяти в сердце деревни» ТОС «Романтика» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	41.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Загородная чистота» ТОС «Загородный» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	42.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Улица, улица, улица родная!» ТОС «Хуторок» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	43.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Обязуюсь я всегда-с экологией дружить» ТОС «Веселые соседи» Пригородный
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	44.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Современный подход к отходам» ТОС «ИСТОК» Вязовский
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	45.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Благоустройство сельской территории. Зона отдыха» ТОС «Горожаночка» Насвинский
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	46.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Территория веселья» ТОС «Первомайский» Город
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0

	47.
	Мероприятие (результат)
Реализация проекта «Благоустройство сельской территории. Строительство детской площадки» ТОС «Площадочка» Насвинский
	Приобретение товаров, работ, услуг
	Количество реализованных проектов ТОС
	Ед.
	0
	2024
	1
	0
	0
	0
	0


4. План реализации комплекса процессных мероприятий

«Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений»
	№ п/п
	Наименование задачи, мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки 
	Ответственный исполнитель
	Объем финансового обеспечения,

тыс. рублей
	Вид подтверждающего документа 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача «Развитие и поддержка территориальных общественных самоуправлений»
	X
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 16 523,3

2026г – 16 523,3

2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.1.
	Мероприятие (результат) 

Реализация проекта «Безопасность-превыше всего» ТОС «Приволье» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 223,8
2026г – 223,8
2027г – 0,0

2028г – 0,0
	Х

	1.1.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.1.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.1.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.2.
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Пожарный пруд мы сделаем не зря» ТОС «Труженик» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 223,8
2026г – 223,8
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.2.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.2.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.3
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Для пользы и для души» ТОС «Романтика» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 359,7
2026г – 359,7
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.3.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.3.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.3.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.4
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Пожарный водоём плюс зона отдыха» ТОС «Климовские внучата» Пригородный
	
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 359,7
2026г – 359,7
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.4.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.4.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.4.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.5
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Ремонт Раменской сельской библиотеки» ТОС «Импульс» Насвинский
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 207,0
2026г – 207,0
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.5.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.5.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки

	1.5.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.6
	Мероприятия (результат)

Реализация проекта «Замена линии водопроводной сети от водонапорной башни до ул. Садовой в д. Станьково» ТОС «Станьково» Маевский
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 376,0
2026г – 376,0
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.6.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.6.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.6.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.7
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Водоснабжению быть» ТОС «Климовские внучата» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 389,7
2026г – 389,7
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.7.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.7.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.7.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.8
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Комфортный двор – серебряный возраст» ТОС «Тихмянова 25» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 595,6
2026г – 595,6
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.8.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.8.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.8.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.9
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Благоустройство территории и установка беседки» ТОС «Загородная 1» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 359,0
2026г – 359,0
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.9.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.9.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.9.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.10
	Реализация проекта «Благоустройство территории и установка беседки» ТОС  «Ленинская 47» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 359,0
2026г – 359,0
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.10.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.10.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.10.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.11
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Березовый рай» ТОС «Теремок» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 343,2
2026г – 343,2
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.11.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.11.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.11.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.12
	Реализация проекта «Милый сердцу уголок» ТОС  «Приволье» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 343,2
2026г – 343,2
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.12.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.12.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.12.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.13
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Освещение придомовой территории и установка качелей и лавочек» ТОС  «Первомайский» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 353,6
2026г – 353,6
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.13.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.13.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.13.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.14
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Установка качелей-диванов» ТОС «Центр» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 390,9
2026г – 390,9
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.14.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.14.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.14.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.15
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Качели счастья: для дружбы и игр» ТОС  «Уголок» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 390,9
2026г – 390,9
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.15.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.15.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.15.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.16
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Воркаут - комплекс для активной жизни» ТОС  «Партизанская 5» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 555,5
2026г – 555,5
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.16.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.16.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.16.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.17
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Бологовщина помнит своих героев» ТОС   «Ленинское» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 355,6
2026г – 355,6
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.17.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.17.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.17.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.18
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Автобусная остановка мечты» ТОС   «Загородная 5-а» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 567,2
2026г – 567,2
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.18.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.18.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.18.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.19
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Место встречи изменить нельзя» ТОС «Веселые соседи» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 235,2
2026г – 235,2
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.19.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.19.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.19.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.20
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Островок уюта» ТОС «Золотой ключик» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 390,9
2026г – 390,9
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.20.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.20.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.20.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.21
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Освещение придомовой территории и установка качелей на Ленинской 59» ТОС «Ленинская 59» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 399,1
2026г – 399,1
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.21.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.21.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.21.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.22
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Где сказка становится игрой!» ТОС «Калинка-малинка» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 999,2
2026г – 999,2
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.22.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.22.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.22.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.23
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Благоустройство территории кладбища. Контейнерная площадка» ТОС «Горожаночка» Насвинский
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 208,0
2026г – 208,0
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.23.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.23.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.23.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.24
	Мероприятие (результат)

реализация проекта «Обустройство линии наружного освещения по улице Трофимова, дома 23 - 41 в д.Маево» ТОС «Городище» Маевский
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 353,0
2026г – 353,0
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.24.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.24.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.24.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.25
	мероприятие (результат)

Реализация проекта «Благоустройство территории: установка беседки и урн» ТОС «Райский уголок» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 343,2
2026г – 343,2
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.25.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.25.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.25.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.26
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Благоустройство сельской территории. Здоровье-наш приоритет» ТОС «Импульс» Насвинский
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 391,6
2026г – 391,6
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.26.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.26.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.26.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.27
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Зеленый апгрейд» ТОС «Ленинское» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 295,5
2026г – 295,5
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.27.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.27.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.27.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.28
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Тонус территория» ТОС «Ленинградский» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 397,8
2026г – 397,8
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.28.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.28.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.28.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.29
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Улица Климовская: забота в каждой детали» ТОС «Климовские внучата»  Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 228,6
2026г – 228,6
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.29.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.29.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.29.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.30
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Монтаж новой современной закрытой контейнерной площадки» ТОС «Райский уголок» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 248,0
2026г – 248,0
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.30.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.30.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.30.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.31
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Чистые решения для уютного двора» ТОС «Отса 19» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 248,0
2026г – 248,0
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.31.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.31.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.31.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.32
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Чистый уголок - всем нам впрок!» ТОС «Партизанская 5» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 248,0
2026г – 248,0
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.32.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.32.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.32.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.33
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Чистая территория: обустройство контейнерной площадки» ТОС «Романтика» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 248,0
2026г – 248,0
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.33.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.33.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.33.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.34
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Отдых в чистоте» ТОС «Советский» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 306,0
2026г – 306,0
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.34.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.34.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.34.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.35
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Полянка для души» ТОС «Труженик» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 343,2
2026г – 343,2
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.35.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.35.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.35.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.36
	Мероприятие (результат)

реализация проекта «Площадка без риска» ТОС «Тракторная 35» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 363,5
2026г – 363,5
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.36.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.36.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.36.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.37
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Снос аварийных деревьев и строительство новой контейнерной площадки» ТОС «Загородная 5-б» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 363,5
2026г – 363,5
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.37.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.37.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.37.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.38
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Безопасное пространство» ТОС «Загородная 3» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 363,5
2026г – 363,5
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.38.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.38.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.38.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.39
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Уют в мелочах» ТОС «Озерный» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 210,3
2026г – 210,3
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.39.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.39.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.39.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.40
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Островок памяти в сердце деревни» ТОС «Романтика» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 217,3
2026г – 217,3
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.40.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.40.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.40.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.41
	Мероприятие (результат)

реализация проекта «Загородная чистота» ТОС «Загородный» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 297,7
2026г – 297,7
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.41.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.41.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.41.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.42
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Улица, улица, улица родная!» ТОС «Хуторок» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 306,0
2026г – 306,0
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.42.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.42.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.42.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.43
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Обязуюсь я всегда-с экологией дружить» ТОС «Веселые соседи» Пригородный
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 418,4
2026г – 418,4
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.43.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.43.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.43.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.44
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Современный подход к отходам» ТОС «ИСТОК » Вязовский
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 202,0

2026г – 202,0

2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.44.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.44.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.44.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.45
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Благоустройство сельской территории. Зона отдыха» ТОС «Горожаночка» Насвинский
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 359,7
2026г – 359,7
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.45.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.45.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.45.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.46
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Территория веселья» ТОС «Первомайский» Город
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 397,2
2026г – 397,2
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.46.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.46.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.46.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения

	1.47
	Мероприятие (результат)

Реализация проекта «Благоустройство сельской территории. Строительство детской площадки» ТОС «Площадочка» Насвинский
	Х
	Управление по работе с территориями Администрации Новосокольнического муниципального округа
	Всего – 387,5
2026г – 387,5
2027г – 0,0

2028г –0,0
	Х

	1.47.1
	Контрольная точка 1.Закупка включена в план закупок
	30.11
	
	Х
	План график

	1.47.2
	Контрольная точка 2.Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	01.12.
	
	Х
	Реестр контрактов в ЕИС Закупки



	1.47.3
	Контрольная точка 3. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту
	31.12
	
	Х
	Платежные поручения


_________________

